

 Заместитель мэра города,

 начальник департамента

 жилищно-коммунального хозяйства

 мэрии города Череповца

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.А. Ядов/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: 2023 года

Дата составления отчета: февраль 2023 года

Непосредственный исполнитель: начальник отдела планирования и исполнения

расходов и доходов департамента ЖКХ мэрии Романова Виктория Викторовна,

77-11-44, romanova.vv@cherepovetscity.ru.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год, сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) Программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (в редакции постановления мэрии города от 28.12.2023 № 3948).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Цели Программы:

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

 В 2023 году реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих результатов:

 1) В рамках решения задачи 1 «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» и задачи 2 «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий»:

- увеличено количество благоустроенных дворовых территорий: в 2023 году выполнены работы по благоустройству 50 дворовых территорий, что позволило увеличить количество благоустроенных территорий города на 66,7%;

- увеличено количество благоустроенных общественных территорий: в 2023 году выполнены работы по благоустройству общественной территории «Сквер по Архангельской, ул. Архангельская, д. 46, 62, 68», что позволило увеличить количество благоустроенных общественных территорий на 32,6%;

- повышен уровень благоустройства территорий города за счет выполненных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

2) В рамках решения задачи «Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий»:

- повышен уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города: доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды составила 156,0% от запланированного показателя. В мероприятиях, посвященных вопросам формирования комфортной городской среды, приняло участие более 90 тыс. горожан старше 14 лет, в том числе в онлайн-голосовании по выбору общественной территории для благоустройства - 42 893 жителя города старше 14 лет.

- реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства: в 2023 году приобретены комплекты спутникового геодезического оборудования, а также право использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии с целью проведения инвентаризации территорий.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), достигнутых в 2023 году отражены в таблице 1.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы, достигнутые за 2023 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы отражены в таблице 2.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и

иных средств на реализацию Программы за 2023 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов на реализацию Программы по итогам 2023 года отражены в таблицах 3,4 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем в 2023 году изменениях

 в Программу

В 2023 году в муниципальную Программу ответственным исполнителем были внесены изменения:

1. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/400442651/entry/0)м мэрии города от 09.11.2023 № 3257 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027»:

- перераспределены средства между мероприятиями «Благоустройство общественных территорий муниципального образования» (ответственный исполнитель – МКУ «УКСиР») и «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования» (ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии) на основании решения Череповецкой городской Думы №85 от 27.06.2023 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

- уточнены городские показатели финансирования по мероприятию «Благоустройство общественных территорий муниципального образования» (ответственный исполнитель – МКУ «УКСиР») по итогам экспертного совета от 06.09.2023;

- уточнены непосредственные исполнители Программы в связи с организационно-штатными изменениями;

- уточнены финансовые показатели на 2024 год по итогам экспертного совета от 02.10.2023 года;

- приложение 1 приведено в соответствие с постановлением мэрии от 27.09.2023 № 2753, кроме того, внесены изменения в значения показателей по благоустройству дворовых и общ. территорий;

-  внесены изменения в адреса дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах. Адресный перечень Программы принято решение дополнить территорией по адресу: ул. Краснодонцев, 44а.;

- муниципальная Программа приведена в соответствие с государственной муниципальной программой «Формирование современной городской среды», утв. постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года N 851, с учетом изм. от 27 февраля 2023 г. № 281.

2. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/400718365/entry/0)м мэрии города от 28.12.2023 № 3948 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 №5027»:

- уточнены финансовые показатели на 2024 год на основании прогнозных объемов бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по субвенциям, субсидиям из областного бюджета.

- уточнены целевые показатели:

количество благоустроенных дворовых территорий в 2023 году;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2023 и 2024 годах;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) в 2023 году.

- добавлены целевые показатели (индикатор) «Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства.», «Доля реализованных мероприятий по благоустройству общественных пространств.», «Доля реализованных мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок.».

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий или Программы

Предложений об изменении форм и методов управления реализации Программы от соисполнителей Программы не поступали.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы в 2023 году не проводились.

Результаты оценки эффективности Программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n**SUM Пi**i=1* | *,* где |
| *n* |

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,

n – количество целевых показателей Программы.

Пэф = 956/9=106,2 % - уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по формуле:

Пi = Пфi/Пплi х 100% - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений - где:

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения),

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;

95% и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное)  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | % | 100,0 | эффективное |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 100,0 | эффективное |  |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 100,0 | эффективное |  |
| 4. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100,0 | эффективное |  |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий  | % | 100,0 | эффективное |  |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 100,0 | эффективное |  |
| 7. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | % | 100,0 | эффективное |  |
| 8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 156,0 | эффективное |  |
| 9. | Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства. | % | 100,0 | эффективное |  |
|  |  |  |  |  |  |

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программ сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов за счет средств вышестоящих и городского бюджетов на обеспечение реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

ЭБ=318 721,9/323 209,9\*100 = 98,6%.

Сведения об участии в сфере реализации Программы

субъекта бюджетного планирования в 2023 году в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

Мероприятия Программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» в 2018-2024 гг. соответствуют мероприятиям государственной муниципальной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды», утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851, исполнение мероприятий Программы повлекло за собой исполнение мероприятий государственной программы, в том числе в 2023 году.

Государственная и муниципальная программы формирования современной городской среды разработаны и исполнялись в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»).

В 2023 году г. Череповец принимал участие в конкурсе в номинации «исторические поселения» - «Территория от Октябрьского моста до реки Негодяйки в городе Череповце, ул.Матуринская» (Усадьба Гальских) с целью привлечения дополнительных средств на благоустройство общественных территорий, но не выиграл.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год\* | 2023 год |
| план | факт | % исполнения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Цель № 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий (в части дворовых территорий) |
| 1 | Задача № 1: Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 19,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Бдт =50 | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 18,7 | 21,5 | 21,5 | 100,0 | Дбд = (Бдт1+Бдт2+Бдт3+Бдт4+Бдт5+Бдт6+Бдт7+ Бдт8/ Кдт) \* 100%= 63+51+65+54+79+19+50/1774=21,5% | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 1,3 | 3,4 | 3,4 | 100,0 | Днб = (Нбд / Чн) \* 100%=50\*80\*2,7/316,529\*100% =3,4 % | - |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Дту = (Кду / Кд) x 100%=50/50\*100%=100% | - |
| Цель № 1: Повышение внешней привлекательности городской среды; Цель № 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий (в части общественных территорий) |
| 5 | Задача № 2: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Sб = 1 | - |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 18,4 | 19,7 | 19,7 | 100,0 | Дбт = (Бмт1+Бмт2+Бмт3+Бмт4+Бмт5+Бмт6+ Бмт7+ Бмт8 / Кт) x 100%=(4+2+5+1+1+1+1)/76 x 100%=19,7 % | - |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 1  | - |
| 8 | Задача № 3: Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий и общественных территорий | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 34,8 | 25,0 | 39,0 | 156,0 | Дгу = (Кгу / Кг) x 100%=98351/255264 x 100%=39 % | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества мероприятий по вовлечению жителей в решение вопросов о развитии городской среды |
| 9 | Задача № 2: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства. | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | - |

\* Фактические данные за 2022 год указаны из отчетной информации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 октября 2017 г. № 5027 (с изменениями и дополнениями).

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2023 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | ДЖКХ мэрии | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 77,99% к 2024 году | Благоустроено 50 дворовых территорий, что позволило увеличить количество благоустроенных территорий города на 66,7 %. | - |
| 12 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | ДЖКХ мэрии, управление по развитию городских территорий мэрии | Подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы | Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - |
| 3 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | ДЖКХ мэрии | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий - 100%. | - |
| 4 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 59% к 2024 году | Выполнено благоустройство общественной территории «Сквер по Архангельской, ул. Архангель-ская, д. 46, 62, 68», что позволило увеличить количество благоустроенных общественных территорий на 32,6% | - |
| 5 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, ДЖКХ мэрии | Подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы | Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - |
| 6 | Мероприятие 2.2. Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии, управление по работе с общественностью мэрии | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем голосования, общественного обсуждения и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Реализация проектов по благоустройству общественных территорий в 2023 году с участием граждан и заинтересованных организаций. | - |
| 7 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Управление по развитию городских территорий мэрии | Оценка общего состояния городской среды на территории города, целесообразности затрат на отдельные проекты | Не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году). | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии, МКУ «САТ» | Приобретение комплектов спутникового геодезического оборудования, а также право использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии. | Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства: приобретены комплекты спутникового геодезического оборудования, а также право использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии. | - |
| 9 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МКУ "УКСиР", МАУК "ГКДЦ "Единение" | - | - |  |
| 10 | Основное мероприятие 5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ | Благоустройство 15 дворовых территорий в 2023 году | Благоустроено 15 дворовых территорий |  |
| 11 | Основное мероприятие 6. Благоустройство общественных территорий города | МКУ "УКСиР" | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 59% к 2024 году | Выполнено по благоустройство общественной территории «Сквер по Архангельской, ул. Архангельская, д. 46, 62, 68», что позволило увеличить количество благоустроенных общественных территорий на 32,6% |  |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
|  | [Муниципальная программа](#sub_1000) «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы.  | ВСЕГО | 66 321,8 | 66 714,0 | 64 697,7 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 55 321,8 | 54 457,6 | 53 839,6 |
| Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 11 000,0 | 12 256,4 | 10 858,1 |
| 1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | ВСЕГО | 66 321,8 | 64 124,0 | 63 506,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 55 321,8 | 54 457,6 | 53 839,6 |
| Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 11 000,0 | 9 666,4 | 9 666,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 35 398,5 | 34 575,3 | 34 575,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 11 000,0 | 9 666,4 | 9 666,4 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  | 537,5 | 537,0 | 537,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 19 385,8 | 19 345,3 | 18 727,3 |
| 1.5 | Основное мероприятие 6. Благоустройство общественных территорий города | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 2 590,0 | 1 191,7 |

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы | Источник ресурсного обеспечения | Расходы за 2023 год (тыс. руб.)\* |
| План  | факт  | % освоения |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы | всего | 323 209,9 | 318 721,9 | 98,6 |
| городской бюджет | 66 714,0 | 64 697,7 | 97,0 |
| областной бюджет | 139 111,9 | 136 640,2 | 98,2 |
| федеральный бюджет | 117 384,0 | 117 384,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | всего | 320 619,9 | 317 530,2 | 99,0 |
| городской бюджет | 64 124,0 | 63 506,0 | 99,0 |
| областной бюджет | 139 111,9 | 136 640,2 | 98,2 |
| федеральный бюджет | 117 384,0 | 117 384,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | всего | 172 876,4 | 172 876,4 | 100,0 |
| городской бюджет | 34 575,3 | 34 575,3 | 100,0 |
| областной бюджет | 46 564,5 | 46 564,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 91 736,6 | 91 736,6 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | всего | 48 332,1 | 48 332,1 | 100,0 |
| городской бюджет | 9 666,4 | 9 666,4 | 100,0 |
| областной бюджет | 13 018,3 | 13 018,3 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 25 647,4 | 25 647,4 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства  | всего | 2 685,0 | 2 685,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 537,0 | 537,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 2 148,0 | 2 148,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 96 726,4 | 93 636,7 | 96,8 |
| городской бюджет | 19 345,3 | 18 727,3 | 96,8 |
| областной бюджет | 77 381,1 | 74 909,4 | 96,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 6. Благоустройство общественных территорий города | всего | 2 590,0 | 1 191,7 | 46,0 |
| городской бюджет | 2 590,0 | 1 191,7 | 46,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

\*Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.