Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды муниципального образования

«Город Череповец» на 2018-2025 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2025 годы составило 868 983 033,50 рубля или 88,14% годового уточненного плана (985 954 024,48 рубля).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120F271551 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | 300 698 270,58 | 287 664 610,25 | 95,67 |
| 120F271552 |  | 423 875 000,00 | 323 701 667,46 | 76,37 |
| 120F255552 |  | 188 495 486,64 | 188 495 486,64 | 100,00 |
| 120F255553 |  | 3 759 967,26 | 3 759 967,26 | 100,00 |
| 1200600110 | Благоустройство общественных территорий города | 19 125 300,00 | 19 052 886,50 | 99,62 |
| 12008S1553 | Обустройство детских и спортивных площадок города | 50 000 000,00 | 46 308 415,39 | 92,62 |
|  | ВСЕГО | 985 954 024,48 | 868 983 033,50 | 88,14 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 54 | 44 | 81,48 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что доведенный объем финансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД позволил сформировать перечень из 44 дворовых территорий в соответствии с представленной проектно-сметной документацией из запланированных ранее 54. Благоустройство 44 дворовых территорий выполнено в полном объеме. |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 24,5 | 24,0 | 97,96 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что его выполнение зависит от выполнения показателя № 1 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 3,7 | 3,0 | 81,08 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что его выполнение зависит от выполнения показателя № 1 |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 21,1 | 21,1 | 100,00 |  |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 30 | 38 | 126,67 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества мероприятий по вовлечению жителей в решение вопросов о развитии городской среды |
| 9 | Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства. | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 10 | Доля реализованных мероприятий по благоустройству общественных пространств. | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 11 | Доля реализованных мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок. | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 12 | Количество объектов благоустройства, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Ед. | 1 | 0 | 0,00 | Показатель не выполнен в связи с тем, что средства были перенесены на 2025 год |