

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и

методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Цели муниципальной Программы:

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

 Задачи муниципальной Программы:

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) отражены в таблице 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в таблице 2.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы,

достигнутые за 2022 год

В 2022 году реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих результатов:

 1) В рамках решения задачи 1 «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» и задачи 2 «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий»:

- увеличено количество благоустроенных дворовых территорий: в 2022 году выполнены работы по благоустройству 19 дворовых территорий, что позволило увеличить количество благоустроенных территорий города до 66,5%;

- увеличено количество благоустроенных общественных территорий: в 2022 году выполнены работы по благоустройству очередного участка территории «Набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста (2 этап)», что позволило увеличить количество благоустроенных общественных территорий до 32,6%;

- повышен уровень благоустройства территорий города за счет выполненных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

2) В рамках решения задачи «Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий»:

- повышен уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города: в виде трудового участия заинтересованных лиц; выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды составила 174,0%. В мероприятиях, посвященных вопросам формирования комфортной городской среды, приняло участие порядка 89 тыс. горожан старше 14 лет, в том числе в онлайн-голосовании по выбору общественной территории для благоустройства – 41,6 тыс.  жителей города старше 14 лет.

- реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства: в 2022 году закуплен и установлен сервер для расширения системы обзорного видеонаблюдения г. Череповец.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы отражены в таблице 3.

 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и

иных средств на реализацию Программы за 2022 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов на реализацию Программы по итогам 2022 года отражены в таблицах 4-5 к настоящему отчету.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем в 2022 году изменениях

 в муниципальную программу

В 2022 году в муниципальную программу ответственным исполнителем были внесены изменения:

1. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/400442651/entry/0)м мэрии города от 11.04.2022 № 956 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027»:

- внесены изменения в показатели программы в связи с определением для благоустройства 19 дворовых территорий;

- ресурсное обеспечение для завершения благоустройства территории парка культуры и отдыха (Соляной сад) по ул. М. Горького, 2 (1 этап).

2. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/400718365/entry/0)м мэрии города от 01.09.2022 № 2583 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 №5027» внесены изменения в части перераспределении средств между главными распорядителями бюджетных средств по реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

3. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/401417972/entry/0)м мэрии города от 30.12.2022 № 3855 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» внесены изменения:

 - в части соисполнителей мероприятия 1.1. «Инвентаризация дворовых территорий» и 2.3. «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения», а именно управление административных отношений мэрии было заменено на управление по развитию городских территорий;

- значение показателей (индикаторов) муниципальной программы изменены согласно информации, направленной в Департамент строительства Вологодской области по результату определения количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.

- программа дополнена новым основным мероприятием 5 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования» в связи с выделением дополнительных средств областного бюджета на 2023 год.

1. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы

Предложений об изменении форм и методов управления реализации муниципальной программы от соисполнителей муниципальной программы не поступали.

1. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы в 2022 году не проводились.

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n**SUM Пi**i=1* | *,* где |
| *n* |

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,

n – количество целевых показателей Программы.

Пэф = 874/8=109,3 % - уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по формуле:

Пi = Пфi/Пплi х 100% - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений - где:

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения),

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;

95% и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное)  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | % | 100,0 | эффективное |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 100,0 | эффективное |  |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 100,0 | эффективное |  |
| 4. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100,0 | эффективное |  |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий  | % | 100,0 | эффективное |  |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 100,0 | эффективное |  |
| 7. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | % | 100,0 | эффективное |  |
| 8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 174,0 | эффективное |  |
|  |  |  |  |  |  |

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программ сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов за счет средств вышестоящих и городского бюджетов на обеспечение реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

ЭБ=236 697,7/236 697,7\*100= 100,0%.

1. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

субъекта бюджетного планирования в отчетном году в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» в 2018-2024 гг. соответствуют мероприятиям государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды», утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851, исполнение мероприятий муниципальной программы повлекло за собой исполнение мероприятий государственной программ, в том числе в 2022 году.

Государственная и муниципальная программы формирования современной городской среды разработаны и исполнялись в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»).

В 2022 году г. Череповец принимал участие в конкурсе в номинации «исторические поселения» - «Территория от Октябрьского моста до реки Негодяйки в городе Череповце, ул.Матуринская» (Усадьба Гальских) с целью привлечения дополнительных средств на благоустройство общественных территорий, но не выиграл.

Иная информация, необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, отсутствует.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год\* | 2022 год |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 79 | 19 | 19 | 100,0 | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | % | 17,6 | 18,7 | 18,7 | 100,0 | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 5,4 | 1,3 | 1,3 | 100,0 | - |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | - |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 17,1 | 18,4 | 18,4 | 100,0 | - |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | - |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15 | 20,0 | 34,8 | 174,0 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества мероприятий по вовлечению жителей в решение вопросов развития городской среды |

\* Фактические данные за 2021 год указаны из отчетной информации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 октября 2017 г. № 5027 (с изменениями и дополнениями).

Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Показатель характеризует фактическое количество благоустроенных дворовых территорий. | на 31.12.2022 | Бдт =19 | - | 3 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее- ДЖКХ мэрии) |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед) | на 31.12.2022 | Дбд = (Бдт1+Бдт2+Бдт3+Бдт4+Бдт5+Бдт6+Бдт7+ Бдт8/ Кдт) \* 100%= 63+51+65+54+79+19/1774=18,7% | Бдт1 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2017 год, ед.;Бдт2 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2018 год, ед.;Бдт3 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2019 год, ед.;Бдт4 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2020 год, ед.;Бдт5 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2021 год, ед.;Бдт6 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2022 год, ед.;Бдт7 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2023 год, ед.;Бдт8 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2024 год, ед.;Кдт - общее количество дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед), ед. | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии: протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. | ДЖКХ мэрии |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)» | % | Показатель характеризует выраженное в % отношении количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к общей численности населения города | Ежеквартально, показатель на дату | Днб = (Нбд / Чн) \* 100%=19\*80\*2,7/ 316,529\* 100%=1,3% | Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел. (определяется как среднее значение, равное количеству благоустроенных дворовых территорий\*среднее число квартир в доме 80 ед.\*среднее число зарегистрированных в квартире 2,7 чел.);Чн - общая численность населения города постоянная на дату. | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии: протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | ДЖКХ мэрии |
| 4.  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий, к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня на отчетный год | Ежеквартально, показатель на дату | Дту = (Кду / Кд) x 100%=19/19\*100%=100% | Кду - количество дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий за отчетный период, ед.;Кд- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня на отчетный год, ед. | 3 | Источник данных - сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии: отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу | ДЖКХ мэрии |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Показатель характеризует фактические данные о количестве благоустроенных (в том числе проектируемых для благоустройства) общественных территорий в год. | Ежеквартально, показатель на дату | Sб = 1Фактические данные о количестве благоустроенных (в том числе проектируемых для благоустройства) общественных территорий в год. | - | 3 | Источник данных - заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектная документация на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты (в том числе на проектирование), разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | МКУ «УКСиР» |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий к общему количеству общественных территорий (с учетом проведенной инвентаризации) | Ежеквартально, показатель с нарастающим итогом | Дбт = (Бмт1+Бмт2+Бмт3+Бмт4+Бмт5+Бмт6+ Бмт7+ Бмт8 / Кт) x 100%=(4+2+5+1+1+1)/76 x 100%=18,4 % | Бмт1 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2017 год, ед.;Бмт2 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2018 год, ед.;Бмт3 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2019 год, ед.;Бмт4 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2020 год, ед.;Бмт5 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2021 год, ед.;Бмт6 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2022 год, ед.;Бмт7 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2023 год, ед.;Бмт8 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общественных территорий за 2024 год, ед.;Кт - общее количество общественных (проектируемых для благоустройства) территорий, ед. | 3 | Источник данных - заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектные документации на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | МКУ «УКСиР» |
| 7. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ед. | Показатель характеризует количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ежеквартально, показатель на дату | 1Фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | - | 3 | Источник данных - заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, отчетность по благоустройству общественных территорий, формируемая ответственным исполнителем Программы, согласно представленным данным соисполнителями Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии,МКУ «УКСиР» |
| 8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % |  | Ежегодно, показатель за год | Дгу = (Кгу / Кг) x 100%=88945/255462 x 100%=34,8 %Показатель характеризует выраженное в %, отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству жителей города старше 14 лет, проживающих в городе | Кгу - количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в отчетном году;Кг - общему количеству жителей города старше 14 лет, проживающих в городе | 3 | Источник данных - данные голосования в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 29.12.2017 №6471, официальные данные Вологодастата. | Управление по работе с общественностью  |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2022 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | ДЖКХ мэрии | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 77,78% к 2024 году | Благоустроено 19 дворовых территорий, увеличено количество благоустроенных территорий города до 66,5%. | - | Показатели 1-3 Программы |
| 12 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | ДЖКХ мэрии, управление по развитию городских территорий мэрии | Подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы | Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - | Показатели 1-3 Программы |
| 3 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | ДЖКХ мэрии | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий - 100%. | - | Показатели 4,7 Программы |
| 4 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 59% к 2024 году | Выполнено благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста, что позволило увеличить количество благоустроенных общественных территорий до 32,6% | - | Показатели 5-6 Программы |
| 5 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, ДЖКХ мэрии | Подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы | Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - | Показатели 5-7 Программы |
| 6 | Мероприятие 2.2. Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии, управление по работе с общественностью мэрии | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем голосования, общественного обсуждения и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Реализация проектов по благоустройству общественных территорий в 2022 году с участием граждан и заинтересованных организаций. | - | Показатели 7, 8 Программы |
| 7 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Управление по развитию городских территорий мэрии | Оценка общего состояния городской среды на территории города, целесообразности затрат на отдельные проекты | Не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году). | - | Показатели 1-4 Программы |
| 8 | Основное мероприятие 3.Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии, МКУ «САТ» | Закупка и установка сервер для расширения системы обзорного видеонаблюдения г. Череповец. | Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства: закуплен и установлен сервер для расширения системы обзорного видеонаблюдения г. Череповец. | - | Показатель 5 Программы |

 Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | [Муниципальная программа](#sub_1000) «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | ВСЕГО | 47 600,6 | 47 339,6 | 47 339,6 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 750,0 | 15 650,2 | 15 650,2 |
| Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР» ) | 46 850,6 | 31 689,4 | 31 689,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 15 650,2 | 15 650,2 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 46 850,6 | 31 149,7 | 31 149,7 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 539,7 | 539,7 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 750,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источник ресурсного обеспечения | Расходы за 2022 год (тыс. руб.) |
| План  | факт  | % исполнения |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы | всего | 236 697,7\* | 236 697,7\* | 100,0 |
| городской бюджет | 47 339,6 | 47 339,6 | 100,0 |
| областной бюджет | 64 578,4 | 64 578,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 124 779,7 | 124 779,7 | 100,0 |
| 1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | всего | 236 697,7 | 236 697,7 | 100,0 |
| городской бюджет | 47 339,6 | 47 339,6 | 100,0 |
| областной бюджет | 64 578,4 | 64 578,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 124 779,7 | 124 779,7 | 100,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | всего | 78 250,9 | 78 250,9 | 100,0 |
| городской бюджет | 15 650,2 | 15 650,2 | 100,0 |
| областной бюджет | 20 873,6 | 20 873,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 41 727,1 | 41 727,1 | 100,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | всего | 155 748,6 | 155 748,6 | 100,0 |
| городской бюджет | 31 149,7 | 31 149,7 | 100,0 |
| областной бюджет | 41 546,3 | 41 546,3 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 83 052,6 | 83 052,6 | 100,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства  | всего | 2 698,2 | 2 698,2 | 100,0 |
| городской бюджет | 539,7 | 539,7 | 100,0 |
| областной бюджет | 2 158,5 | 2 158,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.