Заместитель мэра города,

начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города Череповца

/В.А. Ядов/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: 2023 год

Дата составления отчета: февраль 2024 года

Непосредственный исполнитель: начальник отдела транспорта департамента ЖКХ мэрии Серов Иван Николаевич, тел. 77-11-17, email: ktgruz.djkh@cherepovetscity.ru

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год, сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) Программы

Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии от 28.10.2021 № 4148 (в редакции постановления мэрии города от 27.12.2023 г. № 3911).

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Цель Программы:

Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении мобильности населения.

В 2023 году реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

- В рамках решения задачи 1 «Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта»:

- показатель выполнения расписания движения общественного транспорта (доля выполненных рейсов) составил (91,97%), при плане (не менее 95%);

- число перевезенных за 2023 год пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта – 42,1 млн чел., при плане - 48 млн чел;

- увеличилась выручка муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года;

- доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий составила 0%, при плане 100%.

С целью восстановления платежеспособности МУП «Автоколонна № 1456» в 2023 году выделены средства из бюджета города на возмещение недополученных доходов МУП «Автоколонна № 1456» за 2021 и 2022 годы.

2) В рамках решения задачи 2 «Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта»:

- обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года, составила (0,73 ед./на 1 тыс. человек), при плане в (0,82 ед./на 1 тыс. человек);

- показатель выполнения расписания движения общественного транспорта (доля выполненных рейсов) составил (91,97%), при плане (не менее 95%);

- число перевезенных за 2023 год пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта – 42,1 млн чел., при плане - 48 млн чел;

- количество автобусов, работающих на маршрутах и соответствующих требованиям не ниже Евро-4, составило 186 ед., при плане 178 ед.;

- оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города составила 64,8 балла (план 69,8 балла), в т.ч.: оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе составила 64,2 балла (план 71 балл); оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом составила 65,4 балла (план 68,6 балла); оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами составила 69,4 балла (план 74,5 балла); оценка горожанами качества перевозок трамваями составила 74,6 балла (план 73,5 балла); оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта составила 52,1 балла (план 57,8 балла);

- средний возраст подвижного состава городского общественного транспорта по итогам 2023 года составил 10,5 лет в соответствии с планом.

В 2023 году средства городского бюджета были направлены на предоставление субсидий МУП «Автоколонна № 1456» на уплату лизинговых платежей по 34 автобусам, приобретенным в 2020 и 2021 годах.

Также в 2023 году предприятием ООО «Новотранс», осуществляющим перевозки по городским маршрутам, приобретено 4 низкопольных автобуса за счет собственных средств.

Кроме того, в 2023 году в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух» по национальному проекту «Экология» (муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы) городу было выделены финансовые средства для обновления парка городского наземного электрического транспорта. На данные средства приобретены 8 новых трамвайных вагонов, которые пополнили парк МУП «Электротранс». На конец 2023 года в Череповце эксплуатируются 28 новых трамваев.

3) В рамках решения задачи 3 «Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения»:

- число перевезенных за 2023 год пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта – 42,1 млн чел., при плане - 48 млн чел;

- оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города составила 64,8 балла (план 69,8 балла), в т.ч.: оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе составила 64,2 балла (план 71 балл); оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом составила 65,4 балла (план 68,6 балла); оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами составила 69,4 балла (план 74,5 балла); оценка горожанами качества перевозок трамваями составила 74,6 балла (план 73,5 балла); оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта составила 52,1 балла (план 57,8 балла);

- коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения составил 7,2 балла, при плановом значении не менее 6 баллов;

В результате обновления парка городского общественного транспорта 72,4% парка имеет конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами: низкополые автобусы и трамваи, имеющие накопительные площадки для размещения инвалидных колясок, оснащенные табличками со шрифтом Брайля, из них 28 оснащены системой принудительного изменения уровня пола «Книлинг», все вновь приобретаемые автобусы и трамваи оборудованы пандусами.

С целью увеличения пассажиропотока и обеспечения положительного экономического эффекта 8 новых трамваев «Львёнок», пополнивших парк МУП «Электротранс» в 2023 году, оборудованы 56 валидаторами, обеспечивающими прием безналичной оплаты проезда и 8 системами приема наличной оплаты. В целом по городу отмечается уверенный рост количества безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Так, в декабре 2019 года показатель безналичной оплаты проезда составлял 32%, в конце 2021 – 79%, в 2022 – 85%, а по итогам 2023 года этот показатель составляет 85,8%.

С целью повышения привлекательности общественного транспорта для жителей города Череповца продолжает действовать функция «Бесплатная пересадка», позволяющей жителям города в течение 45 минут совершить 1 бесплатную пересадку на другой автобус маршрутов «Автоколонна № 1456». Всего за 2023 год пассажиры совершили 204434 бесплатные пересадки и в сумме сэкономили 6 512 852 рубля.

Для удобства пассажиров в городе продолжалась установка информационных табло, отображающих информацию о номерах маршрутов, времени ожидания. В 2023 году экранами оборудовано 12 остановочных пунктов. Всего на автобусных остановках города установлено 50 таких экранов.

Ежедневно, в среднем, на городские маршруты выпускается 198 единиц общественного пассажирского транспорта: 176 автобусов, 22 трамвая. Доля выполненных рейсов составил 91,97%.

В 2023 году на улично-дорожной сети города заменено и установлено 64 новых автобусных павильона для комфортного ожидания пассажирами общественного транспорта (62 из которых автобусные и 2 трамвайные).

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы в 2023 году представлены в таблице 1.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы, достигнутые за 2023 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в таблице 2.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы за 2023 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы в 2023 году представлен в таблице 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы представлены в таблице 4.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем в 2023 году изменениях

в Программу

| № п.п. | Дата и номер нормативного документа о внесении изменений | Суть изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 3 февраля 2023 г. № 274 | Выделены субсидии из городского бюджета: - на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг МУП «Автоколонна № 1456» на полное покрытие убытка 2022 года; - на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг МУП «Автоколонна № 1456» на частичное покрытие убытка 2021 года. В связи с этим добавлены новые мероприятия. |
| 2 | 10 ноября 2023 г. № 3279 | В целях адекватности, точности, объективности и достоверности целевых показателей, используемых в муниципальной программе, целевые показатели №2,5,7,8 переименованы и представлены в следующей редакции: 2. Доля выполненных рейсов, 5. Оценка доступности транспортных средств для малом обильных групп населения, 7. Количество закупленных транспортных средств (автобусов и трамваев), 8. Коэффициент отношения выручки муниципальных транспортных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному отчетному периоду предыдущего года. Ожидаемый результат Программы №7 изменен на значение 68 автобусов. Внесены изменения в Приложение 5 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы» в части уточнения методики расчета значений целевых показателей 2,6,8,9,10. До 01.01.2024 наименование основного мероприятия 10 «Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13 .07.2015 № 220-ФЗ», с 01.01.2024 - «Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством». |
| 3 | 3 февраля 2023 г. № 274 | Выделены субсидии из городского бюджета: - на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг МУП «Автоколонна № 1456» на полное покрытие убытка 2022 года; - на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг МУП «Автоколонна № 1456» на частичное покрытие убытка 2021 года. В связи с этим добавлены новые мероприятия. |

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

Программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий Программы

Предложения от соисполнителей и участников муниципальной программы не поступали.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и

внешнего муниципального финансового контроля

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы в 2023 году не проводились.

Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта

бюджетного планирования в 2023 году в федеральных целевых

программах, государственных программах Российской Федерации,

Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах,

мероприятиях и иных специальных механизмах отбора

с целью привлечения дополнительных средств

В рамках реализации Программы в 2023 году участие в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора не принималось.

Результаты оценки эффективности Программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) Программы сопоставляются с их плановыми значениями;

- степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;

95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года | % | 89,0 | неэффективное |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 96,8 | эффективное |
| 3 | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | % | 104,5 | эффективное |
| 4 | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | % | 87,7 | неэффективное |
| 5 | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | % | 120,0 | эффективное |
| 6 | Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в т.ч. | % | 92,8 | неэффективное |
| 7 | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | % | 90,4 | неэффективное |
| 8 | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | % | 95,3 | эффективное |
| 9 | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | % | 93,2 | неэффективное |
| 10 | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | % | 101,5 | эффективное |
| 11 | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | % | 90,1 | неэффективное |
| 12 | Количество закупленных транспортных средств | % | 107,7 | эффективное |
| 13 | Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года | % | 102,9 | эффективное |
| 14 | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 0,0 | неэффективное |
| 15 | Средний возраст подвижного состава | % | 100,0 | эффективное |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

| Пэф = | n SUM Пi i=1 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %;

n – количество целевых показателей Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95 % и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95 %, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Пэф=(89,0+96,8+104,5+87,7+120,0+92,8+90,4+95,3+93,2+101,5+90,1+107,7+102,9+0,0+100,0) / 15 = 91,5%.

Таким образом, показатель реализации Программы за 2023 год составил менее 95%, следовательно, уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат в 2023 году:

ЭБ = (308 058,6/312 060,3 тыс. руб.) x 100% = 98,7%.

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации Программы отсутствует.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  |  | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец 2023, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года | ед. на 1 тыс. чел. | 0,72 | 0,82 | 0,73 | 89,0 | Об = 0,73 | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с дефицитом водительского состава предприятий городского пассажирского транспорта, и как следствие снижением выпуска транспортных средств на линию, значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет). |
| 2. | Доля выполненных рейсов | % | 95,85 | Не менее 95 | 91,97 | 96,8 |  | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с дефицитом водительского состава предприятий городского пассажирского транспорта, и как следствие снижением выпуска транспортных средств на линию, значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет). По методике расчета эффективности использования городского бюджета показатель является эффективным. |
| 3. | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | 180 | 178 | 186 | 104,5 | 186 | Обновление парка городского общественного транспорта. |
| 4. | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн чел. | 45,0 | 48 | 42,1 | 87,7 | 42,1 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи автомобилизацией населения; повышением оплаты за проезд в общественном транспорте |
| 5. | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | 6 | Не менее 6 | 7,2 | 120,0 |  | Обновление трамвайного парка в рамках федеральной программы «Чистый воздух» и автобусного парка частными перевозчиками, имеющего конструкции, предусматривающую пользование маломобильными гражданами. |
| 6. | Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в т.ч. | балл | 66,7 | 69,8 | 64,8 | 92,8 | 64,8 | Показатель не выполнен в полном объеме в виду наличия срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию; значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники, повышением оплаты за проезд в общественном транспорте. |
| 6.1. | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | балл | 65,7 | 71 | 64,2 | 90,4 | 64,2 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду отсутствия возможности запуска новых маршрутов в связи с отсутствием достаточного количества водителей, значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет), повышением оплаты за проезд в общественном транспорте. |
| 6.2. | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | балл | 67,7 | 68,6 | 65,4 | 95,3 | 65,4 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, а также отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет), повышением оплаты за проезд в общественном транспорте. По методике расчета эффективности использования городского бюджета показатель является эффективным. |
| 6.2.1 | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | балл | 72,4 | 74,5 | 69,4 | 93,2 | 69,4 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, а также отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет), повышением оплаты за проезд в общественном транспорте. |
| 6.2.2 | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | балл | 73 | 73,5 | 74,6 | 101,5 | 74,6 | Вывод на линию полностью обновленного подвижного состава, соблюдение графика движения трамваев. |
| 6.2.3 | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | балл | 57,6 | 57,8 | 52,1 | 90,1 | 52,1 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, а также значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет) |
| 7. | Количество закупленных транспортных средств (автобусов и трамваев) | ед. | 23 | 13 | 14 | 107,7 | 14 | Обновление подвижного состава частных перевозчиков выше планового. |
| 8. | Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года | % | 1,1 | 1,04 | 1,07 | 102,9 |  | Увеличение стоимости проезда по сравнению с предыдущим годом. |
| 9. | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 50 | 100 | 0 | 0,0 |  | Показатель рассчитан без учета амортизации. Показатель не выполнен ввиду значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет) и трамвайных путей, что требует регулярных финансовых издержек на содержание, наряду со значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей. |
| 10. | Средний возраст подвижного состава | лет | 12,25 | 10,5 | 10,5 | 100,0 |  |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия в 2023 году |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение контроля за работой общественного транспорта. Мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. | ДЖКХ | Получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы транспортного обслуживания населения, определение тенденций развития | Выполнено обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проведена отработка 313 замечаний жителей города, поступивших в отдел транспорта. | - |
| 2 | Основное мероприятие 4. Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий. | ДЖКХ | Повышение эффективности работы муниципальных предприятий | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс» осуществлен силами отдела транспорта ДЖКХ путем получения отчетов от МУП по финансово-экономической деятельности. | - |
| 3 | Основное мероприятие 5. Анализ общей сети маршрутов с реализацией мер по обеспечению положительного экономического эффекта. Привлечение индивидуальных предпринимателей на маршруты № 19, 1, 5. | ДЖКХ | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта | В 2023 году произведен контроль единого расписания движения городского общественного транспорта, учитывающего оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Добавлен остановочный пункт «Октябрьский проспект» в маршрут №31. Выполнен перенос остановочного пункта «Спецчасть» на Северном шоссе. В связи с реконструкцией Советского пр. маршруты движения автобусов 1, 1П, 2 и 8 были перенесены с ул. М.Горького на пр.Луначарского, маршрут №31 с Советского пр. на ул. М.Горького, а маршрут 4,4П с Советского пр. на ул. Набережную, после окончания работ возвращены в первоначальный вариант, кроме маршрут 4,4П, он оставлен в измененном варианте. Проводилась отладка функционирования системы отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas» позволяющая контролировать работу перевозчиков. | Привлечь индивидуальных предпринимателей на указанные маршруты не удалось в связи с тем, что данные маршруты являются убыточными (слишком длинный маршрут, низкий пассажиропоток). |
| 4 | Основное мероприятие 12. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456" на частичное покрытие убытка 2021 года | ДЖКХ | Погашение просроченной кредиторской задолженности для восстановления платежеспособности предприятия и бесперебойного функционирования | Выполнено. По состоянию на конец 2023 года кредиторская задолженность по обязательствам 2021 погашена (100%) | - |
| 5 | Основное мероприятие 13. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456" на полное покрытие убытка 2022 года |  | Погашение просроченной кредиторской задолженности для восстановления платежеспособности предприятия и бесперебойного функционирования | Выполнено. По состоянию на конец 2023 года кредиторская задолженность по обязательствам 2022 погашена (100%) | - |
| Задача 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность. | ДЖКХ, Комитет по управлению имуществом города. | Повышение привлекательности общественного транспорта. | Выполнено частично. В 2023 году заключен муниципальный контракт в рамках реализации инфраструктурного проекта за счет иного межбюджетного c поставкой 34 автобусов в 2024 году (произведен авансовый платеж). | - |
| 5 | Основное мероприятие 7. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта. | ДЖКХ | Повышение уровня обслуживания пассажиров и привлекательности общественного транспорта при отсутствии затрат из городского бюджета | В 2023 году предприятием ООО «Новотранс» (частный перевозчик) приобретено 6 низкопольных автобусов за счет собственных средств. | - |
| 6 | Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | ДЖКХ | Обновление автобусного парка МУП «Автоколонна №1456», повышение привлекательности общественного транспорта | Выполнено. По состоянию на конец 2023 года кассовое исполнение в рамках договора составило (100%) | - |
| 7 | Основное мероприятие 9. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году. | ДЖКХ | Обновление автобусного парка МУП «Автоколонна №1456», повышение привлекательности общественного транспорта | Выполнено. По состоянию на конец 2023 года кассовое исполнение в рамках договора составило (100%) | - |
| Задача 3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2. Сохранение действующей маршрутной сети и ее совершенствование с учетом транспортных потребностей населения. | ДЖКХ | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта. Стабилизация снижения количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом | В связи с многочисленными обращениями граждан в МУП «Автоколонна № 1456» и ООО «Новотранс» в 2023 году были проведены следующие работы: Добавлен остановочный пункт «Октябрьский проспект» в маршрут №31. Выполнен перенос остановочного пункта «Спецчасть» на Северном шоссе. В связи с реконструкцией Советского пр. маршруты движения автобусов 1, 1П, 2 и 8 были перенесены с ул. М. Горького на пр. Луначарского, маршрут №31 с Советского пр. на ул. М. Горького, а маршрут 4,4П с Советского пр. на ул. Набережную, после окончания работ возвращены в первоначальный вариант, кроме маршрут 4,4П, он оставлен в измененном варианте. Действующая маршрутная сеть сохранена и усовершенствована с учетом транспортных потребностей населения. | - |
| 9 | Основное мероприятие 3. Принятие мер по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных граждан. | ДЖКХ | Обеспечение транспортной доступности для маломобильных граждан. | Все вновь приобретенные в 2023 году транспортные средства в количестве 14 шт. имеют конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами (низкополые автобусы и трамваи, оборудованные пандусами) | - |
| 10 | Основное мероприятие 10. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ | ДЖКХ | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта. | В течение 2023 года осуществлялся контроль единого расписания движения городского общественного транспорта, учитывающего оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Функционировала система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas», позволяющая контролировать работу перевозчиков. Добавлен остановочный пункт «Октябрьский проспект» в маршрут №31. Выполнен перенос остановочного пункта «Спецчасть» на Северном шоссе. В связи с реконструкцией Советского пр. маршруты движения автобусов 1, 1П, 2 и 8 перенесены с ул. М. Горького на пр. Луначарского, маршрут №31 с Советского пр. на ул. М. Горького, а маршрут 4,4П с Советского пр. на ул. Набережную. Действующая маршрутная сеть сохранена и усовершенствована с учетом транспортных потребностей населения. | - |

Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы | всего | 52 891,4 | 140 539,4 | 140 537,7 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 52 891,4 | 140 539,4 | 140 537,7 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 25 557,5 | 25 557,5 | 25 557,5 |
| 4 | Основное мероприятие 9. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 27 320,9 | 27 320,9 | 27 320,9 |
| 5 | Основное мероприятие 10. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 13,0 | 13,0 | 11,3 |
| 6 | Основное мероприятие 12. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» на частичное покрытие убытка 2021 года. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 23 319,0 | 23 319,0 |
| 7 | Основное мероприятие 13. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» на полное покрытие убытка 2022 года. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 64 329,0 | 64 329,0 |

Таблица 4

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы | всего | 312 060,3 | 308 058,6 | 98,7 |
|  |  | городской бюджет | 140 539,4 | 140 537,7 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 111 520,9 | 111 520,9 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 60 000,0 | 56 000,0 | 93,3 |
| 2 | Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего | 111 520,9 | 111 520,9 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 111 520,9 | 111 520,9 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 7. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта | всего | 60 000,0 | 56 000,0 | 93,3 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 60 000,0 | 56 000,0 | 93,3 |
| 4 | Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | всего | 25 557,5 | 25 557,5 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 25 557,5 | 25 557,5 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 9: Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | всего | 27 320,9 | 27 320,9 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 27 320,9 | 27 320,9 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 10. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ | всего | 13,0 | 11,3 | 86,9 |
|  |  | городской бюджет | 13,0 | 11,3 | 86,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 11. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | всего | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 12. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» на частичное покрытие убытка 2021 года. | всего | 23 319,0 | 23 319,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 23 319,0 | 23 319,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 13. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» на полное покрытие убытка 2022 года. | всего | 64 329,0 | 64 329,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 64 329,0 | 64 329,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

*Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.