Муниципальная программа

«Развитие городского общественного транспорта»

на 2022-2024 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы составило 615 253 751,27 рублей или 99,93 % от годового уточненного плана (615 665 147,85 рублей).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600698330 | Приобретение автобусов в муниципальную собственность | 489 745 143,85 | 489 745 143,85 | 100,00 |
| 1600800110 | Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | 25 557 504,00 | 25 557 504,00 | 100,00 |
| 1600900110 | Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | 27 320 900,00 | 27 320 856,00 | 100,00 |
| 1601000110 | Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством | 13 000,00 | 10 162,03 | 78,17 |
| 1601100110 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | 8 367 000,00 | 8 367 000,00 | 100,00 |
| 1601400110 | Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | 11 756 000,00 | 11 756 000,00 | 100,00 |
| 1601500110 | Возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | 52 905 600,00 | 52 497 085,39 | 99,23 |
|  | ВСЕГО | 615 665 147,85 | 615 253 751,27 | 99,93 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| 1. | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года | ед. на 1 тыс. чел. | 0,83 | 0,75 | 90,36 | Показатель не выполнен в связи с дефицитом водительского состава предприятий городского пассажирского транспорта, и как следствие снижением выпуска транспортных средств на линию, значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет). |
| 2. | Коэффициент выполненных рейсов | % | Не менее 95 | 87,3 | 91,89 | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с дефицитом водительского состава предприятий городского пассажирского транспорта, и как следствие снижением выпуска транспортных средств на линию, значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет) |
| 3. | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | 187 | 205 | 109,63 | Перевыполнение показателя связано с обновлением парка городского общественного транспорта |
| 4. | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн чел. | 50 | 44,3 | 88,60 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи автомобилизацией населения; отменой возможности оплаты льготного проезда в общественном транспорте наличным способом |
| 5. | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | Не менее 6 | 7,4 | 123,33 | Перевыполнение показателя связано с обновлением автобусного парка муниципальными и частными перевозчиками, имеющего конструкции, предусматривающую пользование маломобильными гражданами |
| 6. | Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в т.ч. | балл | 70,2 | 59,2 | 84,33 | Показатель не выполнен в полном объеме в виду наличия срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию; значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники. Осложнения движения и длительных временных задержек, связанных с повышением транспортной нагрузки на УДС города вследствие проводимых мероприятий по капитальному ремонту Октябрьского моста. |
| 6.1. | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | балл | 71,5 | 60,2 | 84,20 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду отсутствия возможности запуска новых маршрутов в связи с отсутствием достаточного количества водителей, значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет). |
| 6.2. | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | балл | 68,9 | 58,2 | 84,47 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, а также отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет). Осложнения движения и длительных временных задержек, связанных с повышением транспортной нагрузки на УДС города вследствие проводимых мероприятий по капитальному ремонту Октябрьского моста. |
| 6.2.1 | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | балл | 74,7 | 62,7 | 83,94 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, а также отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет). Осложнения движения и длительных временных задержек, связанных с повышением транспортной нагрузки на УДС города вследствие проводимых мероприятий по капитальному ремонту Октябрьского моста. |
| 6.2.2 | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | балл | 74 | 73,2 | 98,92 | Показатель не выполнен в полном объеме в виду значительного износа трамвайных путей и контактной сети, а так же периодических ДТП на трамвайных путях, что негативно сказывается на соблюдении графика движения трамваев, а соответственно удовлетворенности населения стабильностью работы трамвайного сообщения. |
| 6.2.3 | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | балл | 58 | 38,8 | 66,90 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, а также значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет). Осложнения движения и длительных временных задержек, связанных с повышением транспортной нагрузки на УДС города вследствие проводимых мероприятий по капитальному ремонту Октябрьского моста. |
| 7. | Количество закупленных транспортных средств (автобусов и трамваев) | ед. | 39 | 38 | 97,44 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду обновление подвижного состава частных перевозчиков ниже планового |
| 8. | Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года | % | 1,04 | 1,11 | 106,73 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением стоимости проезда по сравнению с предыдущим годом |
| 9. | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 100 | 0,0 | 0,00 | Показатель не выполнен ввиду значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет) и трамвайных путей, что требует регулярных финансовых издержек на содержание, наряду со значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей. Рост затрат на увеличение зарплаты водителям предприятия. Показатель рассчитан без учета амортизации. |
| 10. | Средний возраст подвижного состава | лет | 9,5 | 9,63 | 98,65 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду обновление подвижного состава частных перевозчиков ниже планового |