Заместитель мэра города,

начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города Череповца

/В.А. Ядов/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: 2022 г.

Дата составления отчета: февраль 2023 года

Непосредственный исполнитель: начальник отдела транспорта департамента ЖКХ мэрии Серов Иван Николаевич, тел. 77-11-17, email: ktgruz.djkh@cherepovetscity.ru

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии от 28.10.2021 № 4148 (в редакции постановления мэрии города от 30.11.2022 № 3411).

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Цель муниципальной программы:

Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении мобильности населения.

Задачи муниципальной программы:

  - Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта;

  - Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта;

  - Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм за 2022 год представлены в приложении 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении 2.

2. Результаты реализации основных мероприятий Программы за 2022 г.

В 2022 году реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1) В рамках решения задачи 1 «Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта»:

- показатель выполнения расписания движения общественного транспорта (коэффициент выполненных рейсов) сохранён на уровне не ниже 2021 года (100,9%);

- число перевезенных за 2022 год пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта - 45 млн чел.;

- увеличилась выручка муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года;

- доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий составила 50%.

В 2022 году силами отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее – департамент ЖКХ) осуществлялся контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и работой общественного транспорта МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс», мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проводилась отработка замечаний жителей города, поступающих в департамент ЖКХ.

В 2022 году продолжала функционировать система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas». Производился контроль единого расписания движения городского общественного транспорта, учитывающее оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам.

В рамках решения задачи по обеспечению устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта с целью восстановления платежеспособности МУП «Автоколонна № 1456» выделены средства из бюджета города на возмещение недополученных доходов МУП «Автоколонна № 1456» в размере 40 000 тыс. руб.

2) В рамках решения задачи 2 «Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта»:

- количество подвижного состава, работающего на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, сохранено на уровне не ниже 2021 года (0,72 ед./на 1 тыс. человек);

- показатель выполнения расписания движения общественного транспорта (коэффициент выполненных рейсов) сохранён на уровне не ниже 2021 года (100,9%);

- число перевезенных за 2022 год пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта - 45 млн чел.;

- количество автобусов, работающих на маршрутах и соответствующих требованиям не ниже Евро-4, составило 180 ед.;

- оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города составила 66,7 баллов, в т.ч.:оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе составила 65,7 баллов; оценка горожанами качества перевозок общественным 18; оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами составила 72,4 балла; оценка горожанами качества перевозок трамваями составила 73 балла; оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта составит не менее 57,6 баллов;

- в 2022 году транспортными предприятиями города закуплено 11 новых комфортабельных низкопольных автобусов, соответствующих требованиям не ниже Евро-4.

- средний возраст подвижного состава городского общественного транспорта в 2022 году составил 12,25 лет.

В процессе решения задачи по обновлению и модернизации парка городского пассажирского транспорта в 2022 году средства были направлены на:

- уплату лизинговых платежей по автобусам, приобретенным в 2017 году в количестве 20 единиц, в соответствии с графиком платежей в сумме 29 087,6 тыс. рублей;

- предоставление субсидий МУП «Автоколонна № 1456» на уплату лизинговых платежей по 34 автобусам, приобретенным в 2020 и 2021 годах, в сумме 42 878,4 тыс. рублей;

- приобретение 8 новых автобусов марки ЛИАЗ-529267 на газомоторном топливе в рамках реализации инфраструктурных проектов за счет иного межбюджетного трансферта в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

Также в 2022 году предприятием ООО «Новотранс», осуществляющим перевозки по городским маршрутам, приобретено 15 низкопольных автобусов (3 из которых новых) за счет собственных ресурсов.

По состоянию на конец 2022 года количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, составило 180 единиц.

Кроме того, в 2022 году в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух» по национальному проекту «Экология» (муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы) городу было выделено 548 млн рублей для обновления парка городского наземного электрического транспорта. На данные средства приобретены 8 новых трамвайных вагонов, которые пополнили парк МУП «Электротранс». На конец 2022 года в Череповце эксплуатируются 20 новых трамваев.

3) В рамках решения задачи 3 «Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения»:

- число перевезенных за 2022 год пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта - 45 млн чел.;

- коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения равен 6 баллам;

- Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города составила 66,7 баллов, в т.ч.: оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе составила 65,7 баллов; оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом составила 67,7 баллов; оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами составила 72,4 балла; оценка горожанами качества перевозок трамваями составила 73 балла; оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта составит не менее 57,6 баллов.

В рамках решения задачи по обеспечению доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения, в результате обновления парка городского общественного транспорта 58% парка имеет конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами: низкопольные автобусы, имеющие накопительные площадки для размещения инвалидных колясок, оснащенные табличками со шрифтом Брайля, из них 28 оснащены системой принудительного изменения уровня пола «Книлинг», все вновь приобретаемые автобусы оборудованы пандусами. По итогам 2022 года коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения составил 6 баллов.

С целью увеличения пассажиропотока и обеспечения положительного экономического эффекта предприятием МУП «Электротранс» были установлены 20 систем приема наличной оплаты в новых трамвайных вагонах «Богатырь» и «Львенок. 8 новых трамваев «Львёнок», пополнивших парк МУП «Электротранс» в 2022 году, были оборудованы 56 валидаторами, обеспечивающими прием безналичной оплаты проезда. В целом по городу отмечается уверенный рост количества безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Так, в декабре 2019 года показатель безналичной оплаты проезда составлял 32%, в конце 2021 – 79%, а по итогам 2022 года этот показатель составляет 85%.

С целью повышения привлекательности общественного транспорта для жителей города Череповца продолжала действовать функция «Бесплатная пересадка», позволяющей жителям города в течение 45 минут совершить 1 бесплатную пересадку на другой автобус маршрутов «Автоколонна № 1456».

Для удобства пассажиров в городе продолжалась установка информационных табло, отображающих информацию о номерах маршрутов, времени ожидания. В 2022 году экранами оборудовано 17 остановочных пунктов. Всего на автобусных остановках города установлено 38 таких экранов.

Важнейшим событием 2022 года стало открытие 10.08.2022 движения по новому Архангельскому мосту через реку Шексну и Южному шоссе.

В рамках исполнения решений Градостроительного совета в 2022 году завершено строительство и введен в эксплуатацию 1-й этап Шекснинского проспекта на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе (3 полосы). Кроме того, началось строительство 2 и 3 этапов для запуска движения по 6-ти полосам в 2023 году. После ввода данных объектов в эксплуатацию МУП «Автоколонна № 1456» с октября 2022 запущены маршруты №9 и 9э связывающие Зашекснинский и Заягорбский районы города.

В 2022 году общественным транспортом на маршрутах регулярных перевозок перевезено 45 млн пассажиров. Ежедневно, в среднем, на городские маршруты выпускается 223 единицы общественного пассажирского транспорта: 197 автобусов, 26 трамваев. Коэффициент выполненных рейсов составил 95,85%.

В 2022 году на улично-дорожной сети города заменено и установлено 100 новых автобусных и трамвайных павильонов для ожидания пассажирами общественного транспорта.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы в 2022 году представлены приложении 3.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы за 2022 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы в 2022 году представлен в приложении 4.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы представлены в приложении 5.

4. Результаты оценки эффективности Программы за 2022 год

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) Программы сопоставляются с их плановыми значениями;

- степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;

95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года | % | 88,9 | неэффективное |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 100,9 | эффективное |
| 3 | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | % | 107,1 | эффективное |
| 4 | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | % | 96,8 | эффективное |
| 5 | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | % | 100,0 | эффективное |
| 6 | Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в т.ч. | % | 96,5 | эффективное |
| 7 | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | % | 93,9 | неэффективное |
| 8 | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | % | 99,1 | эффективное |
| 9 | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | % | 97,4 | эффективное |
| 10 | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | % | 100,0 | эффективное |
| 11 | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | % | 100,0 | эффективное |
| 12 | Количество закупленных транспортных средств | % | 143,8 | эффективное |
| 13 | Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года | % | 105,8 | эффективное |
| 14 | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 50,0 | неэффективное |
| 15 | Средний возраст подвижного состава | % | 115,9 | эффективное |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

| Пэф = | n SUM Пi i=1 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %;

n – количество целевых показателей Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95 % и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95 %, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Пэф=(88,9+100,9+107,1+96,8+100,0+96,5+93,9+99,1+97,4+100,0+100,0+143,8 +105,8+50,0+115,9) / 15 = 99,7%.

Таким образом, показатель реализации Программы за 2022 год составил более 95%, следовательно, уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат в 2022 году:

ЭБ = (271 974,5/271 977,3 тыс. руб.) x 100% = 100,0%.

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации Программы отсутствует.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем в 2022

изменениях в Программу с указанием причин изменений

| № п.п. | Дата и номер нормативного документа о внесении изменений | Суть изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 3 марта 2022 г. № 501 | Муниципальная программа дополнена основным мероприятием 11: Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456». Основное мероприятие 1 О: Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ дополнено ресурсным обеспечением на 2023-2024 годы. Основное мероприятие 6: Приобретение автобусов в муниципальную собственность, в связи с выделением финансирования, дополнено ресурсным обеспечением на 2022 год. |
| 2 | Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 30 ноября 2022 г. № 3411 | Уменьшен объем финансового обеспечения по мероприятию 10 «Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ». Исключен участник ООО «Череповецтрансагенство» с 01.04.2022 ООО «Череповецтрансагентство» функционирующий в статусе подрядной организации ООО «Новотранс». Внесены изменения в значения следующих целевых показателей (индикаторов) Программы: 1. Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2021 года, 0,81 ед. на 1 тыс. чел. Изменено наименование показателя; 2. Коэффициент выполненных рейсов, (в 2024 году - 96%); 3. Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 (в 2022 году -168 ед., в 2023 году – 178 ед., в 2024 году - 187 ед.); 7. Количество закупленных транспортных средств (в 2022 году – 16 ед., в 2023 году -13 ед., в 2024 году - 36 ед.; 10. Средний возраст подвижного состава (в 2023 – 10,5 лет, в 2024 году - 10 лет). В основное мероприятие 7 «Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта» внесены изменения в части финансового обеспечения мероприятия. |

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

Программы с указанием причин, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) корректировке,

досрочном прекращении основных мероприятий Программы

Предложения от соисполнителей и участников муниципальной программы не поступали.

8. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и

внешнего муниципального финансового контроля

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы в 2022 году не проводились.

9.	Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта

бюджетного планирования в 2022 году в федеральных целевых

программах, государственных программах Российской Федерации,

Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах,

мероприятиях и иных специальных механизмах отбора

с целью привлечения дополнительных средств

В процессе решения задачи по обновлению и модернизации парка городского пассажирского транспорта в 2022 году МУП «Автоколонна № 1456» были приобретены 8 новых автобусов марки ЛИАЗ-529267 на газомоторном топливе за счет межбюджетного трансферта на реализацию инфраструктурных проектов на сумму 150 000,0 тыс. рублей в рамках реализации подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25 марта 2019 года № 286 (с изменениями).

Иная информация, необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, отсутствует.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) по состоянию на конец 2022 года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год* | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года | ед. на 1 тыс. чел. | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 88,9 | Невыполнение показателя связано с отсутствием необходимого количества водителей для выхода требуемого количества автобусов на линию; значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 18 лет); открытием в течение года двух новых маршрутов (9, 9э); привлечения техники и водительского состава предприятий перевозчиков в рамках мероприятий по проведению частичной мобилизации. |
| 2. | Коэффициент выполненных рейсов | % | 89 | Не менее 95 | 95,85 | 100,9 | На выполнение показателя повлияла оптимизация расписания, контроль со стороны предприятия и отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 3. | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | 148 | 168 | 180 | 107,1 | На выполнение показателя повлияло обновление парка транспортных средств по федеральной программе «БКАД» |
| 4. | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн чел. | 42 | 46,5 | 45,0 | 96,8 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи автомобилизацией населения; уменьшением пассажиров из-за повышения оплаты за проезд в общественном транспорте; проведения частичной мобилизации населения, передачей 2-х межмуниципальных маршрутов, охватывающих территорию города и Череповецкого района, в ведение Департамента дорожного хозяйства и транспорта области (пассажиры не учитывались при фактическом расчете значения показателя) |
| 5. | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | 6 | Не менее 6 | 6 | 100,0 |  |
| 6. | Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в т.ч. | балл | 65,6 | 69,15 | 66,7 | 96,5 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию; значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 18 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники, а также из-за передачи 2 межмуниципальных маршрутов, охватывающих территорию города и Череповецкого района, в ведение Департамента дорожного хозяйства и транспорта ВО (пересмотр льготных условий для отдельных категорий граждан и повышение стоимости проезда). |
| 6.1. | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | балл | 66,0 | 70 | 65,7 | 93,9 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду отсутствия возможности запуска новых маршрутов в связи с отсутствием достаточного количества водителей, значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей, а также из-за передачи 2-х межмуниципальных маршрутов, охватывающих территорию города и Череповецкого района, в ведение Департамента дорожного хозяйства и транспорта ВО (пересмотр льготных условий для отдельных категорий граждан и повышение стоимости проезда) |
| 6.2. | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | балл | 65,2 | 68,3 | 67,7 | 99,1 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, а также значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет, трамваев 18 лет, что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники |
| 6.2.1 | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | балл | 70,1 | 74,3 | 72,4 | 97,4 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, а также отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию |
| 6.2.2 | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | балл | 72,3 | 73 | 73 | 100,0 |  |
| 6.2.3 | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | балл | 53,3 | 57,6 | 57,6 | 100,0 |  |
| 7. | Количество закупленных транспортных средств | ед. | 38 | 16 | 23 | 143,8 | На выполнение показателя повлияло обновление парка транспортных средств в рамках реализации инфраструктурных проектов за счет иного межбюджетного трансферта и за счет собственных средств ООО «Новотранс» (частные перевозчики) |
| 8. | Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года | % | 1,1 | 1,04 | 1,1 | 105,8 | На выполнение показателя увеличение количества рейсов и стоимости проезда по сравнению с предыдущим годом |
| 9. | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 100 | 100 | 50 | 50,0 | Показатель рассчитан без учета амортизации. Показатель не выполнен в полном объеме ввиду значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 11 лет), что требует регулярных финансовых издержек на содержание техники, наряду со значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей, также повлияло увеличение количества маршрутов и рейсов по сравнению с предыдущим годом. |
| 10. | Средний возраст подвижного состава | лет | -** | 14,2 | 12,25 | 115,9 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель перевыполнен в связи с обновлением парка транспортных средств. |

*Фактические значения включены из отчетной информации по МП «Развитие городского общественного транспорта на 2014 - 2023 годы» за 2021 год.

** показатель введен с 2022 года.

Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2021 года, ед. на 1 тыс. чел.; | ед. на 1 тыс. чел. | расчетный показатель обеспеченности подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, а именно какое количество единиц городского маршрутного пассажирского транспорта приходится на 1 тысячу жителей города. | по итогам отчетного периода. | - обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, ед. на 1 тыс. чел.; - среднее количество автобусов и трамваев, работающих ежедневно на городских маршрутах регулярных перевозок, ед.; - среднегодовая численность населения в целом по городу, тыс. чел. |  | 3 | данные транспортных предприятий МУП «Автоколонна №1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс» (далее – предприятия общественного транспорта города) и систем мониторинга транспорта, среднего количества автобусов и трамваев, работающих ежедневно на городских маршрутах регулярных перевозок, по состоянию на конец отчетного года. | ДЖКХ |
| 2. | Коэффициент выполненных рейсов | % | степень выполнения запланированных рейсов к фактическому их выполнению в соответствии с расписанием | по итогам отчетного периода | коэффициент выполненных рейсов равен среднему значению по всем предприятиям общественного транспорта города (95,85) | - | 3 | предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ |
| 3. | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | характеризует количественный показатель наличия автобусов, соответствующих экологическим требованиям | по итогам отчетного периода | суммарное значение количества автобусов предприятий МУП «Автоколонна № 1456», ООО «Новотранс», соответствующих требованиям не ниже Евро-4 (180) | - | 3 | предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ |
| 4. | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн чел | характеризует количество пассажиров, воспользовавшихся услугами общественного транспорта посредством перевозок по маршрутам городского сообщения | по итогам отчетного периода | суммарное значение перевезенных пассажиров предприятиями общественного транспорта города (45) | - | 3 | предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ |
| 5. | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | характеризует обеспеченность доступности транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, услугами общественного транспорта для маломобильных групп населения | по итогам отчетного периода | - коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения. В зависимости от значения показателя ему присваивается балл. Балл равен целому значению показателя либо значению, округленному до целого числа. | - количество транспортных средств, оснащенных вспомогательными средствами для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него, ед. - общее количество транспортных средств, предназначенных для перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ед. | 3 | предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ |
| 6. | Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в т.ч.: 6.1. Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе. 6.2. Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом. 6.2.1. Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами. 6.2.2. Оценка горожанами качества перевозок трамваям. 6.2.3. Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | балл | показатель, полученный в результате социологических исследований и позволяющий оценить мнение горожан о качестве транспортного обслуживания населения | ежегодно за отчетный год | Значение показателя 6 рассчитывается как среднее значение показателей 6.1 и 6.2 (65,7+67,7)/2=66,7, значение показателя 6.2 – как среднее значение показателей 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3 соответственно (72,4+73+57,6)/3 =67,7 | 6.1. Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе; 6.2. Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом; 6.2.1. Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами; 6.2.2. Оценка горожанами качества перевозок трамваям; 6.2.3. Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | 3 | МКУ ИМА «Череповец» | ДЖКХ |
| 7. | Количество закупленных транспортных средств | ед. | показатель отражает количественный результат вложения финансовых средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников в обновление подвижного состава общественного транспорта (автобусов и трамваев) | по итогам отчетного периода | Суммарное значение транспортных средств (автобусов и трамваев) приобретенных всеми предприятиями общественного транспорта города (23=8+15) | - | 3 | предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ |
| 8. | Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к отчетному периоду предыдущего года | % | показатель, дающий объективную оценку текущего финансового состояния организаций и их рентабельности с целью принятия управленческих решений | ежегодно за отчетный год | среднее значение отношения выручки всех муниципальных предприятий предприятия общественного транспорта города за отчетный период текущего финансового года к отчетному периоду предыдущего года (1,1) | - | 3 | муниципальные предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ |
| 9. | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | Расчетный показатель, характеризующий общую оценку текущего финансового состояния транспортных предприятий с целью принятия управленческих решений | ежегодно за отчетный год | доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, % (50); - количество убыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, ед.; - общее количество муниципальных транспортных предприятий, ед. | - | 3 | справки муниципальных предприятий общественного транспорта города | ДЖКХ |
| 10 | Средний возраст подвижного состава | лет | показатель отражает качественный результат вложения финансовых средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников в обновление подвижного состава | по итогам отчетного периода | среднее значение на 1 единицу подвижного состава по всем транспортным средствам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по городским маршрутам (12,25) | Подвижной состав – автобусы и трамваи предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по городским маршрутам; Возраст транспортного средства - величина, характеризующая степень физического и морального износа, которая рассчитывается с учетом года его выпуска | 3 | предприятия общественного транспорта города | ДЖКХ |

Приложение 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия в 2022 году |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение контроля за работой общественного транспорта. Мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. | ДЖКХ | Получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы транспортного обслуживания населения, определение тенденций развития | Выполнено обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проведена отработка 331 замечания жителей города, поступивших в отдел транспорта. | - | 2. Коэффициент выполненных рейсов, %. 4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. |
| 2 | Основное мероприятие 11. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456». | ДЖКХ | Погашение просроченной кредиторской задолженности по обязательствам 2021 года | Выполнено, по состоянию на конец 2022 кредиторская задолженность по обязательствам 2021 погашена в сумме 40 000 тыс. руб. (100%) | - | 9. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, % |
| 3 | Основное мероприятие 4. Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий. | ДЖКХ | Повышение эффективности работы муниципальных предприятий | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс» осуществлен силами отдела транспорта ДЖКХ путем получения отчетов от МУП по финансово-экономической деятельности | - | 8. Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному отчетному периоду предыдущего года. 9. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, % |
| 4 | Основное мероприятие 5. Анализ общей сети маршрутов с реализацией мер по обеспечению положительного экономического эффекта. Привлечение индивидуальных предпринимателей на маршруты № 19, 1, 5. | ДЖКХ | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта | В 2022 году производился контроль единого расписания движения городского общественного транспорта, учитывающее оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Разработаны новые маршруты № 9 и 9э связующие Заягорбский и Зашекснинский районы по Архангельскому мосту, Южному шоссе и новому участку Шекснинского проспекта. Обеспечено функционирование системы отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas» позволяющая контролировать работу перевозчиков. | Привлечь индивидуальных предпринимателей на указанные маршруты не удалось в связи с тем, что данные маршруты являются убыточными (слишком длинный маршрут, низкий пассажиропоток). |  |
| Задача 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность. | ДЖКХ, Комитет по управлению имуществом города. | Повышение привлекательности общественного транспорта. | Приобретено 8 новых автобусов марки ЛИАЗ-529267 на газомоторном топливе в рамках реализации инфраструктурных проектов. | - | 1. Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2021 года, ед. на 1 тыс. чел. 2. Коэффициент выполненных рейсов, %. 3. Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, ед. 4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города (измеряемая баллами). 7. Количество закупленных транспортных средств, ед. 10. Средний возраст подвижного состава, лет. |
| 6 | Основное мероприятие 7. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта. | ДЖКХ | Повышение уровня обслуживания пассажиров и привлекательности общественного транспорта при отсутствии затрат из городского бюджета | Приобретено 15 (из них 3 новых) низкопольных автобусов ООО «Новотранс» за счет собственных средств (частные перевозчики) | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | ДЖКХ | Обновление автобусного парка МУП «Автоколонна №1456», повышение привлекательности общественного транспорта | Выполнено. В 2020 приобретено 17 автобусов по договору финансовой аренды (лизинга). По состоянию на конец 2022 кассовое исполнение в рамках договора составило 25 557,5 тыс. руб. (100%) | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 9. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году. | ДЖКХ | Обновление автобусного парка МУП «Автоколонна №1456», повышение привлекательности общественного транспорта | Выполнено. В 2021 приобретено 17 автобусов по договору финансовой аренды (лизинга). По состоянию на конец 2022 кассовое исполнение в рамках договора составило 27 320,9 тыс. руб. (100%) | - |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2. Сохранение действующей маршрутной сети и ее совершенствование с учетом транспортных потребностей населения. | ДЖКХ | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта. Стабилизация снижения количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом | В связи с многочисленными обращениями граждан в МУП «Автоколонна № 1456» и ООО «Новотранс» в 2022 год были внесены следующие изменения: разработаны новые маршруты № 9 и 9э связующие Заягорбский и Зашекснинский районы по Архангельскому мосту, Южному шоссе и новому участку Шекснинского проспекта. Добавлена промежуточная остановка автобусного маршрута №39 на ул. Сталеваров в районе д.68. Внесены изменения в маршрут движения №27. Действующая маршрутная сеть сохранена и усовершенствована с учетом транспортных потребностей населения. | - | 4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. 5. Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения, балл. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города. |
| 10 | Основное мероприятие 3. Принятие мер по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных граждан. | ДЖКХ | Обеспечение транспортной доступности для маломобильных граждан. | Все вновь приобретенные в 2022 году автобусы в количестве 23 шт. имеют конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами (низкополые автобусы, оборудованные пандусами) | - |  |
| 11 | Основное мероприятие 10. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ | ДЖКХ | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта. | В течение года 2022 контроль единого расписания движения городского общественного транспорта, учитывающего оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам осуществлялся на постоянной основе. Функционировала система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas», позволяющая контролировать работу перевозчиков. Были разработаны новые маршруты № 9 и 9э связующие Заягорбский и Зашекснинский районы по Архангельскому мосту, Южному шоссе и новому участку Шекснинского проспекта. | - | 4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. 5. Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения, балл. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы | всего | 81 979,0 | 121 977,4 | 121 974,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы (департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии) | 52 891,4 | 92 889,8 | 92 886,9 |
|  |  | соисполнитель муниципальной программы (комитет по управлению имуществом города) | 29 087,6 | 29 087,6 | 29 087,6 |
| 2 | Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | ответственный исполнитель муниципальной программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом города | 29 087,6 | 29 087,6 | 29 087,6 |
| 3 | Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | ответственный исполнитель муниципальной программы | 25 557,5 | 25 557,5 | 25 557,5 |
| 4 | Основное мероприятие 9. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | ответственный исполнитель муниципальной программы | 27 320,9 | 27 320,9 | 27 320,9 |
| 5 | Основное мероприятие 10. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ | ответственный исполнитель муниципальной программы | 13,0 | 11,4 | 8,5 |
| 6 | Основное мероприятие 11. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | ответственный исполнитель муниципальной программы | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |

Приложение 5

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города в 2022 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2022 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы | всего | 336 977,4 | 317974,5 | 94,4 |
|  |  | городской бюджет | 121 977,4 | 121 974,5 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 150000,0 | 150000,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 65 000 | 46 000 | 70,8 |
| 2 | Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего | 179 087,6 | 179 087,6 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 29 087,6 | 29 087,6 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 150 000,0 | 150000,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 7. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта | всего | 65 000 | 46 000 | 70,8 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 65 000 | 46 000 | 70,8 |
| 4 | Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | всего | 25 557,5 | 25 557,5 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 25 557,5 | 25 557,5 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 9: Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | всего | 27 320,9 | 27 320,9 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 27 320,9 | 27 320,9 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 10. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ | всего | 11,4 | 8,5 | 74,6 |
|  |  | городской бюджет | 11,4 | 8,5 | 74,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 11. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | всего | 40000,0 | 40 000,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 40000,0 | 40 000,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |