

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы (далее –муниципальная программа), утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4134 (в редакции постановления мэрии города от 05.12.2024 № 3347).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца.

Целью муниципальной программы является – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

Задачи:

 1. Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

 2. Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города.

Основными достижениями сферы по решению данных задач муниципальной программы стали:

- актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Город Череповец»: внесены изменения в Генеральный план города Череповца ([Решение](https://internet.garant.ru/#/document/409308542/entry/0) Череповецкой городской Думы Вологодской области от 26 июня 2024 г. № 70, Решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 31 октября 2024 г. № 132) внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Череповца (решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 26 июня 2024 № 71, Решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 29 июля 2024 г. № 91);

За 2024 год:

-Разработаны и утверждены требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства на территории города, определены территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Соответствующие изменения внесены в Правила землепользования и застройки города Череповца (решение Череповецкой городской Думы от 26.06.2024 №71).

- В рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по корректировке Генерального плана города Череповца № 1/2023 от 10.04.2023 года в период с 08.08.2024 до 29.08.2024 проведено общественное обсуждение проекта изменений в Генеральный план города Череповца.

Результаты работ полностью выполнены. Изменения в Генеральный план утверждены Решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2024 №132.

- Утверждена документация по планировке территории линейного объекта «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» (постановление мэрии города от 20.11.2024 № 3177).

-Утверждена документация по планировке территории линейного объекта «Реконструкция железнодорожных путей, расположенных по адресу: ул. Линейная, д. 34» (постановление мэрии города от 01.07.2024 № 1762).

- Утверждены изменения в документацию по планировке территории «Об утверждении документации по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 35:21:0503001:2207» (постановление мэрии города от 26.07.2024 № 2038).

3. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.

Основными достижениями сферы по решению данной задачи муниципальной программы стали разработанные проектные предложения по благоустройству территорий общественных пространств, а именно:

- благоустройство площади Революции

- благоустройство сквера напротив ЧГУ (Советский пр-т, 10)

- разработан проект благоустройства площади молодым строителям

- разработан проект благоустройства сквера на ул. Остинской, 36А

- разработана концепция благоустройства территории БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»;

- разработан и согласован проект размещения 2 научных детских площадок, 12 детских площадок на территории детских садов.

4. Улучшение архитектурного облика города.

Основными достижениями сферы по решению данной задачи муниципальной программы за первое полугодие 2024 года стали:

- рассмотрено по внешнему виду и месту размещения 18 рекламных конструкций;

- согласован архитектурно-градостроительный облик 37 объектов капитального строительства;

-утверждены 27 паспортов фасадов объектов капитального строительства;

-согласовано 33 проекта по благоустройству муниципальных территорий.

-внесены изменения в схему рекламных конструкций (постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 1 июля 2024 г. № 1761, Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 29 ноября 2024 г. № 3289), из схемы исключены рекламные конструкции нарушающие архитектурный облик сложившейся застройки;

-проведён открытый конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству дворца боевых искусств в городе Череповце, определен победитель конкурса

Результатами реализации мероприятий по решению задач муниципальной программы за период 2022-2024 годы стало:

1. Актуализация документов территориального планирования;

2. Устойчивое развитие территорий, установление границ земельных участков.

3. Создание комфортной городской среды, благоприятной для проживания.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год представлены в таблице 1.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице 2.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского

бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов на реализацию муниципальной программы за 2024 год представлены в таблицах 3, 4.

Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования в 2024 в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

Ответственный исполнитель муниципальной программы не принимал участие в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы, и информация о внесенных ответственным исполнителем в 2024 году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

На ход реализации муниципальной программы повлияли изменения в законодательстве и требований к проектированию, которые не повлияли на реализацию мероприятий, запланированных в рамках муниципальной программы, но привели к снижению планового значения показателя.

В 2024 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановлением мэрии города от 07.03.2024 № 595 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4134» в связи с уточнением объемов финансового обеспечения муниципальной программы в соответствии с решением Решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 28 февраля 2024 г. № 10 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 N 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- постановлением мэрии города от 23.05.2024 № 1367 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4134», в связи с уточнением объемов финансового обеспечения муниципальной программы в соответствии c решением Череповецкой городской Думы от 23.04.2024 № 30 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 N 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- постановлением мэрии города от 05.12.2024 № 3347 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4134», в связи с уточнением объемов финансового обеспечения муниципальной программы в соответствии c решениями Череповецкой городской Думы от 24.09.2024 г. № 94, Череповецкой городской Думы от 31.10.2024 г. № 131 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 N 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Оценка эффективности Программы за 2024 год

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:



Пэф – интегральный показатель оценки эффективности Программы, %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %,

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения плановых значений вышеуказанных показателей П1-П11 за 2024 рассчитывается по формуле в соответствии с методикой оценки эффективности, утверждённой в Программе (постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4134 (с изменениями):

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95 до 100% и более - эффективное выполнение показателей Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |
| 1 | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ) | % | 99/99х100=100,0% | эффективное |
| 2 | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % | 92/92х100=100,0% | эффективное |
| 3 | Площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 31,3/40х100=78,3% | не эффективное |
| 4 | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 64,31/77,56х100=82,9% |  не эффективное |
| 5 | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 103,85/111,75х100=93,0% |  не эффективное |
| 6 | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84/84х100=100,0% | эффективное |
| 7 | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | 80,5/97х100=83,0% | не эффективное |
| 8 | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | 1345,66/1791,76х100=79,1% | не эффективное |
| 9 | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 6/7х100=85,7% |  не эффективное |
| 10 | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 7/11х100=64,00% | не эффективное |
| 11 | Выполнение плана деятельности управления | % | 100/100х100=100,0% | эффективное |

Таким образом, Пэф за 2024 год составляет 87,8 %.

(100+100+78,3+82,9+93+100+83+79,1+85,7+64+100)/11=87,8 %

Оценка эффективности за весь период реализации муниципальной программы рассчитывается как среднее арифметическое совокупной эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы реализации (Эобщ).

Эобщ = (103,0% + 91,4% + 87,8%)/3 = 94,1%.

Для выявления степени достижения цели муниципальной программы (СДЦМП)за весь период реализации муниципальной программы с 2022 года по 2024 год - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями в период реализации муниципальной программы (СДРМП).

$$СДЦ\_{МП}=\sum\_{1}^{n}\frac{СДР\_{МП\_{n}}}{n}×100\%$$

где n – количество показателей (индикаторов), характеризующих конечный результат муниципальной программы.

СДЦМП = (99/99 + 92/92 + 31,3/40 + 64,31/77,56 + 103,85/111,75 + 84/84 + 80,5/97 + 100/100)/8\*100 = 92,1%

Степень достижения цели муниципальной программы «создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания» составила 92,1%.

При этом не все конечные результаты выполнены:

 - результат «Обеспечение проектами планировки на неосвоенные территории 40 Га территорий для объектов обслуживания» фактически составил 31,1 Га, что составило 78,3%.

- результат «Обеспечение проектами планировки на неосвоенные территории 77,56 Га территорий зеленых насаждений общего пользования» фактически составил 64,31 Га, что составило 82,9%.

- результат «Обеспечение проектами планировки на неосвоенные территории 111,75 Га территорий улично-дорожной сети» фактически составил 103,85 Га, что составило 93,0%.

- результат «Обеспечение объема ввода жилья до 97,0 тыс. кв.м в год» фактически составил 80,5 Га, что составило 83,0%.

На выполнение конечных результатов повлияло изменение в 2023 и 2024 годах законодательства в области градостроительного проектирования и признанием в октябре 2023 года утратившим силу проекта планировки территории восточной части Заягорбского района под многоэтажную застройку (26 мкр.) (постановление мэрии города от 20.10.2023 № 3051), в связи с его неактуальностью, площадь территории 26 мкр. – 53 Га.

Проект планировки территории восточной части Заягорбского района под многоэтажную жилую застройку (26 мкр.) был утвержден постановлением мэрии от 26.06.2014 года № 1718. В связи с изменением с 2014 года законодательства и требований к проектированию указанный проект в период реализации муниципальной программы не мог быть реализован в утвержденном виде, либо приведен в соответствии с требованиями законодательства.

Признание утратившим силу проекта привело к снижению показателей муниципальной программы «площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории», «площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории», «площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории», «жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории», «количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории», «количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории» в 2023 и 2024 годах, непосредственно связанных с обеспечением территорий и объектов документацией по планировке территории.

Длительность проектирования и строительства многоквартирных домов в Зашекснинском районе города в 2024 году, отсутствие свободных мощностей для их подключения к сетям теплоснабжения, значительной дефицит рабочей силы повлияло на результат «объем ввода нового жилья», который фактически составил в 2024 году 80,5 тыс. кв.м. в год, что составляет 83 %, вместе с тем, за трехлетний период реализации муниципальный программы обеспечен средний ежегодный ввод жилья 121 тыс. кв.м.

Все запланированные в рамках Программы мероприятия были выполнены в полном объеме, в утвержденные сроки, выделенные в рамках Программы бюджетные средства использованы для реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

В результате реализации Программы разработан и утвержден основной документ территориального планирования – Генеральный план города Череповца, выполнены работы по аэрофотосъемке территории города, оказаны муниципальные услуги в области градостроительной деятельности. Выполненные мероприятия решили задачи по созданию условий для устойчивого комплексного развития территорий города, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства, для обеспечения инвестиционной привлекательности города.

Проведены открытые конкурсы на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству театра для детей и молодежи и дворца боевых искусств в Зашекснинском районе, доработана архитектурная концепция «Красная горка. Набережная реки Шексны вдоль усадьбы Гальских, разработана документация по планировке 119 микрорайона города, выполнены работы по аэрофотосъемке территорий города, внесены корректировке в научно-проектную документацию в отношении территории исторического поседения города Череповца и зон охраны памятников объектов культурного наследия, расположенных на территории города, рассмотрены и согласованы проекты благоустройства, разработаны концепции и требования к внешнему облику объектов на территории города. Выполненные мероприятия решили задачи по обеспечению комплексного подхода к благоустройству городских территорий и улучшению архитектурного облика города.

Выполненные мероприятия позволили создать благоприятную, доступную для всех категорий граждан городскую среду, комфортную для жизнедеятельности и проживания.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле: ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ- лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Расчет оценки степени достижения запланированного уровня затрат:

ЭБ= 36 137,1/35 244,7\*100=97,1%

Таким образом, использования бюджетных средств в рамках муниципальной программы является эффективным.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении Программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

В 2024 году контрольные и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-правовым управлением мэрии города Череповца, контрольно-счетной палаты города Череповца не проводились.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных

мероприятий муниципальной программы, в целом по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Период реализации муниципальной программы окончен в 2024 году.

Иная необходимая информация необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.

 Таблица 1

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023год\* | 2024 год |  |
| план | факт | % исполнения  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Цель: создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания |
| 1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ) | % | 98 | 99 | 99 | 100,0 | П1=100%\*Т/Тобщ.П1=100%\*12958,11/13089=99 |  |
| Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой  | % | 91 | 92 | 92 | 100,0 | П2=100%\*Т/ТобщП2=100%\*12041/13089=92 |  |
| 2. | Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города | Объем ввода нового жилья | тыс.м² | 138,1 | 97 | 80,5 | 83,0 | П7=S=∑SiS = ∑Si (тыс. м2)S=80,5 тыс. кв.м. | Невыполнение планового значения показателя связано с несвоевременным началом проектирования строительства многоквартирных домов Зашекснинского района города, в связи с отсутствием свободных мощностей для их подключения к сетям теплоснабжения, значительного дефицита рабочей силы. |
| Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс.м² | 1345,66 | 1701,76 | 1345,66 | 79,1 | П8=ЖФЖФ= ЖФпг+ЖФтгП8=1345,6=1345,6+0 | Невыполнение плано-вого значения показа-теля связано с изменением законодательства в области градостроительной деятельности, переносом сроков реализации мероприятий на 2025 г. |
| 3. | Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | Площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 31,3 | 40 | 31,3 | 78,3 | П3=Т= Тпг+ТтгП3= 31,3 = 31,3 +0 | Невыполнение плано-вого значения показа-теля связано с измене-нием законодательства в области градострои-тельной деятельности, переносом сроков реа-лизации мероприятий на 2025 г. |
| Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 64,31 | 77,56 | 64,31 | 82,9 | П4=Т=Тпг+ТтгП4=64,31=64,+0 | Невыполнение плано-вого значения показа-теля связано с измене-нием законодательства в области градострои-тельной деятельности, переносом сроков реа-лизации мероприятий на 2025 г. |
| 5 |  | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га | 103,85 | 111,75 | 103,85 | 93,0 | П5=Т=Тпг+ТтгП5=103,85+ 103,85+0 | Невыполнение плано-вого значения показа-теля связано с измене-нием законодательства в области градострои-тельной деятельности, переносом сроков реа-лизации мероприятий на 2025 г. |
| 9 |  | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 6 | 7 | 6 | 85,7 | П9=Ш=Шпг+ШтгП9=6=6+0 | Невыполнение плано-вого значения показа-теля связано с измене-нием законодательства в области градострои-тельной деятельности, переносом сроков реа-лизации мероприятий на 2025 г. |
| 10 |  | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. | 7 | 11 | 7 | 64,0 | П10=ДС=ДСпг+ДСтгП10=7=7+0 | Невыполнение плано-вого значения показа-теля связано с измене-нием законодательства в области градострои-тельной деятельности, переносом сроков реа-лизации мероприятий на 2025 г. |
| 4. | Улучшение архитектурного облика города | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га | 84 | 84 | 84 | 100,0 | П6=Т=Тпг+ТтгП6=84=84+0 |  |
| Выполнение плана деятельности управления | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | П11=КПисп/Путвх100П11=100= 35/35 х100  |  |

\*Фактические данные за 2023 год указаны из отчетной информации по муниципальной программе «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021№ 4134 (с изменениями и дополнениями).

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  №п/п  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий годпо состоянию на 31 декабря | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов» | УАиГ | 1. Устойчивое развитие территорий, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.2. Создание условий для привлечения инвестиций.В соответствии с [Градостроительным кодексом](https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/0) РФ подготовлены и утверждены документы территориального планирования муниципального образования - Генеральный план г. Череповца, документ градостроительного зонирования - Правила землепользования и застройки города Череповца.В соответствии с документами территориального планирования подготовлена и утверждена документация по планировке территории | Х | Х |
| 1.1 | Обеспечение внесения изменений в Генеральный план г. Череповца |  | Разработан основной документ территориального планирования муниципального образования, регулирующий и корректирующий градостроительную деятельность на территории города Череповца | Мероприятие выполненоРешением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 31 октября 2024 г. № 132 внесены изменения в Генеральный план города Череповца)  | - |
| 2. | Основное мероприятие 2«Создание условий для формирования комфортной городской среды» | УАиГ | Создание комфортной городской среды благоприятной для проживания.Обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.В соответствии с [Градостроительным кодексом](https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/0) РФ подготовлена и утверждена документация по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. | Х | Х |
| 2.1. | Проведение открытого конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству дворца боевых искусства в городе Череповце |  | Определение лучшего архитектурно-градостроительного и объемно-планировочного решения дворца. | Мероприятие выполнено.25.08.2024 утвержден протокол заседания жюри по подведению итогов открытого конкурса, определены проекты, занявшие первое, второе и третье места, содержащие лучшие архитектурно-градостроительного и объемно-планировочного решения дворца. | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализации мероприятий муниципальной программы» | УАиГ | Достигнуто устойчивое комплексное развитие территорий города с соблюдением норм законодательных актов Российской Федерации Соблюдены нормы [Градостроительного кодекса](https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/0), [Бюджетного кодекса](https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0).Осуществлен комплексный подход к благоустройству территорий города.Повышен уровень благоустройства городской среды и условия жизнедеятельности и проживания граждан.Разработаны градостроительные решения развития города, направленные на инвестиционную привлекательность. | Запланированные мероприятия выполнены | - |

Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 – 2024 годы | всего | 32 486,0 | 36 299,0 | 35 244,7 |
| [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства мэрии | 32 486,0 | 36 299,0 | 35 244,7 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно - правовых актов | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства мэрии | 1 245,0 | 1 245,0 | 1 245,0 |
| 1.1 | Обеспечение внесения изменений в Генеральный план г. Череповца | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства мэрии | 1 245,0 | 1 245,0 | 1 245,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Создание условий для формирования комфортной городской среды | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства мэрии | 0,0 |  1 681,3 | 1 681,3 |
| 2.1. | Проведение открытого конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству дворца боевых искусств в городе Череповце | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | 0,0 | 1 681,3 | 1 681,3 |
| 3 | Основное мероприятие 3 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализации мероприятий муниципальной программы | [Управление](#sub_22012) архитектуры и градостроительства мэрии | 31 241,0 | 33 372,7 | 32 318,4 |

Таблица 4

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

муниципальной программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за 2024 год (тыс. руб.) |
| План  | Факт  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 – 2024 годы | всего  | 36 299,0 | 35 244,7 | 97,1 |
| городской бюджет | 36 299,0 | 35 244,7 | 97,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно - правовых актов | всего  | 1 245,0 | 1 245,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 1 245,0 | 1 245,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Создание условий для создания комфортной городской среды | всего  | 1 681,3 | 1 681,3 | 100,0 |
| городской бюджет | 1 681,3 | 1 681,3 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализации мероприятий муниципальной программы | всего  | 33 372,7 | 32 318,4 | 96,8 |
| городской бюджет | 33 372,7 | 32 318,4 | 96,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |