Муниципальная программа

«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы составило 35 244 672,08 рубля или 97,10% от годового уточненного плана (36 299 000,00 рублей).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1700100110 | Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 100,00 |
| 1700200110 | Создание условий для формирования комфортной городской среды | 1 681 300,00 | 1 681 300,00 | 100,00 |
| 1700300120 | Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | 24 947 300,00 | 23 892 972,08 | 95,77 |
| 1700370030 |  | 8 425 400,00 | 8 425 400,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 36 299 000,00 | 35 244 672,08 | 97,10 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, управления архитектуры и градостроительства мэрии города, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | % выполнения |  | Причины отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план |  | 2024 год факт |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ) | % |  | 99 |  | 99 |  | 100,00 |  |  |
| 2. | Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой | % |  | 92 |  | 92 |  | 100,00 |  |  |
| 3. | Площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га |  | 40 |  | 31,3 |  | 78,25 |  | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с изменением законодательства в области градостроительной деятельности, переносом сроков реализации мероприятий на 2025 г. |
| 4. | Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га |  | 77,56 |  | 64,31 |  | 82,92 |  | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с изменением законодательства в области градостроительной деятельности, переносом сроков реализации мероприятий на 2025 г. |
| 5. | Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории | Га |  | 111,75 |  | 103,85 |  | 92,93 |  | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с изменением законодательства в области градостроительной деятельности, переносом сроков реализации мероприятий на 2025 г. |
| 6. | Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства | Га |  | 84 |  | 84 |  | 100,00 |  |  |
| 7. | Объем ввода нового жилья | тыс. м2 |  | 97 |  | 80,5 |  | 82,99 |  | Невыполнение планового значения показателя по объему жилищного строительства в 2024 году связано с несвоевременным началом проектирования строительства многоквартирных домов Зашекснинского района города в связи с отсутствием свободных мощностей для их подключения к сетям теплоснабжения, значительного дефицита рабочей силы |
| 8. | Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории | тыс. м2 |  | 1701,76 |  | 1345,66 |  | 79,07 |  | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с изменением законодательства в области градостроительной деятельности, переносом сроков реализации мероприятий на 2025 г. |
| 9. | Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. |  | 7 |  | 6 |  | 85,71 |  | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с изменением законодательства в области градостроительной деятельности, переносом сроков реализации мероприятий на 2025 г. |
| 10. | Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории | шт. |  | 11 |  | 8 |  | 72,73 |  | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с изменением законодательства в области градостроительной деятельности, переносом сроков реализации мероприятий на 2025 г. |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления | % |  | 100 |  | 100 |  | 100,00 |  |  |