Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды» на 2023-2028 годы

Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Охрана окружающей среды» на 2023-2028 годы составило 161 935 264,24 рубля или 96,31% от годового уточненного плана (168 142 430,50 рублей).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0500100110 | Получение актуальной информации о состоянии окружающей среды в городе Череповце | 599 600,00 | 599 599,98 | 100,00 |
| 0500400120 | Выполнение целей, задач и функциональных обязанностей комитета охраны окружающей среды мэрии | 4 910 500,00 | 4 110 385,12 | 83,71 |
| 0500470030 |  | 1 427 400,00 | 1 427 400,00 | 100,00 |
| 0500472310 |  | 3 695 500,00 | 2 661 682,61 | 72,02 |
| 05006S3370 | Экологическое восстановление территорий, занятых несанкционированными свалками отходов | 4 371 133,97 | 0,00 | 0,00 |
| 05008S1100 | Обустройство контейнерных площадок города | 9 541 748,94 | 9 541 748,94 | 100,00 |
| 0500900110 | Осуществление мероприятий по закупке контейнеров для сбора отходов I и II класса опасности | 167 100,00 | 165 000,00 | 98,74 |
| 050G650130 | Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги» (федеральный проект «Оздоровление Волги») | 143 429 447,59 | 143 429 447,59 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 168 142 430,50 | 161 935 264,24 | 96,31 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, комитета охраны окружающей среды города Череповца, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2023-2028 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год факт |  |  |
| 1. | Охват наблюдениями за атмосферным воздухом в городе Череповце | веществ | 11 | 11 | 100,00 |  |
| 2. | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, нарастающим итогом (РП «Чистый воздух») | % | 64,3 | 63,98 | 99,50 | Показатель выполнен не в полном объеме, так как предприятиями города выполнены не все природоохранные мероприятия |
| 3. | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ за отчетный год, нарастающим итогом (РП «Чистый воздух») | % | 70,9 | 70,57 | 99,53 | Показатель выполнен не в полном объеме, так как предприятиями города выполнены не все природоохранные мероприятия. |
| 4. | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год (РП «Чистый воздух») | млн. м3 | 6,49 | 6,72 | 103,54 | Показатель перевыполнен. В связи с открытием 2023 году на ул. Боршодской новой станции для заправки автотранспорта природным газом метаном (далее – АГНКС). Новая АГНКС расположена вблизи с базой Автоколонны № 1456, что позволило снизить холостой пробег общественного транспорта и увеличило доступность и потребление данного вида топлива. Также увеличилось число автотранспорта на газовом топливе. |
| 5. | Количество участников мероприятий экологической направленности, реализованных в рамках муниципальной программы | тыс. чел/год | 100,0 | 124,67 | 124,67 | Показатель перевыполнен в связи с привлечением большего количества участников. |
| 6. | Доля реализованных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных планом работы КООС за отчетный период (за исключением функций регионального государственного экологического надзора в рамках переданных государственных полномочий) | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 7. | Доля человеко-часов фактически затраченных специалистами КООС на реализацию мероприятий в рамках осуществления переданных государственных полномочий по региональному государственному экологическому надзору от общего количества запланированных человеко-часов | % | 100 | 101,00 | 101,00 | Перевыполнение показателя достигнуто за счет выполнения большего количества мероприятий в рамках регионального государственного экологического контроля (надзора) |
| 8. | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом (РП «Оздоровление Волги») | км3 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 9. | Количество разработанных проектов рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками | шт. | 1 | 0 | 0,00 | Не выполнен показатель в связи с продлением срока проведения государственной экологической экспертизы проектной документации (соисполнитель – ДЖКХ) |
| 10. | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод | км3 | 0,0613 | 0,0613 | 100,00 |  |
| 11. | Количество обустроенных контейнерных площадок города | шт. | 26 | 27 | 103,85 | Перевыполнение показателя достигнуто за счет обустройства дополнительной контейнерной площадки по просьбе жителей города |
| 12. | Количество закупленных контейнеров для бора отходов Ⅰ и Ⅱ класса опасности | шт. | 5 | 5 | 100,00 |  |