# [Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 27 сентября 2024 г. N 2569 "Об утверждении муниципальной программы "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" (с изменениями и дополнениями)](https://internet.garant.ru/document/redirect/410487908/0)

С изменениями и дополнениями от:

4 декабря 2024 г., 20 января, 19 февраля, 20 марта, 14 мая, 26 июня, 18 июля 2025 г.

ГАРАНТ:

Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:

Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 18 июля 2025 г. N 1870

В соответствии с [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/409152600/0) мэрии города от 31.05.2024 N 1456 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города" постановляю:

1. Утвердить [муниципальную программу](#sub_1000) "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города от:

[24.10.2022 N 3080](https://internet.garant.ru/document/redirect/405543239/0) "Об утверждении муниципальной программы "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы";

[02.12.2022 N 3443](https://internet.garant.ru/document/redirect/405862737/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[30.12.2022 N 3853](https://internet.garant.ru/document/redirect/406079721/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[28.02.2023 N 533](https://internet.garant.ru/document/redirect/406453195/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[05.04.2023 N 936](https://internet.garant.ru/document/redirect/406671465/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[05.05.2023 N 1290](https://internet.garant.ru/document/redirect/406848486/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[06.06.2023 N 1662](https://internet.garant.ru/document/redirect/406991582/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[18.07.2023 N 2101](https://internet.garant.ru/document/redirect/407398624/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[28.07.2023 N 2206](https://internet.garant.ru/document/redirect/407449347/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[03.10.2023 N 2837](https://internet.garant.ru/document/redirect/407769448/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[23.10.2023 N 3059](https://internet.garant.ru/document/redirect/407860589/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[22.11.2023 N 3374](https://internet.garant.ru/document/redirect/408055035/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[28.12.2023 N 3947](https://internet.garant.ru/document/redirect/408335625/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[12.03.2024 N 616](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[23.05.2024 N 1365](https://internet.garant.ru/document/redirect/409070408/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080";

[19.07.2024 N 1957](https://internet.garant.ru/document/redirect/409404581/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 N 3080".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего вопросы строительства.

5. Постановление подлежит [опубликованию](https://internet.garant.ru/document/redirect/410487909/0) на [официальном интернет-портале](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/9944) правовой информации г. Череповца.

|  |  |
| --- | --- |
| Мэр города | В.Е. Германов |

УТВЕРЖДЕНА  
[постановлением](#sub_0)  
мэрии города  
от 27.09.2024 N 2569

# Муниципальная программа "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца"

С изменениями и дополнениями от:

4 декабря 2024 г., 20 января, 19 февраля, 20 марта, 14 мая, 26 июня, 18 июля 2025 г.

# I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования

Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;

- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;

- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в новых микрорайонах города;

- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;

- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга, а также отдыха для всех поколений череповчан.

Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена:

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;

- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый деятельности и автомобильных дорогах.

# II. Описание приоритетов и целей в сфере реализации муниципальной программы (в том числе в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области)

Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы и качество предоставляемых услуг населению городского округа город Череповец Вологодской области".

Целью муниципальной программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города, которая связана со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Череповец Вологодской области на период до 2035 года "Череповец-территория роста" (далее - Стратегия).

Реализация муниципальной программы окажет влияние на достижение показателя Стратегии - "Индекс качества городской среды" который влияет на развитие городской инфраструктуры и улучшает улично-дорожную сеть и нацелен на уменьшение загруженности дорог, а также влияет на показатель "Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях".

# III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

В рамках муниципальной программы реализует национальный проект "Безопасные качественные дороги", входящий в государственную программу Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание", подпрограмму "Автомобильные дороги" (далее - государственная программа). В рамках государственной программы реализуются федеральные/региональные проекты "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Дорожная сеть", целью которых является сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области в соответствии с нормативными требованиями.

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/412238322/2) мэрии города Череповца Вологодской области от 26 июня 2025 г. N 1655

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35776647/9)

# IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Для достижения цели муниципальной программы реализуются задачи:

- совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли;

- приведение в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения;

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности;

- выполнение капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

- выполнение ремонта объектов муниципальной собственности;

- разработка проектной, сметной и рабочей документации, подготовка проекта планировки территории;

- разработка проектной, сметной и рабочей документации по объекту "Театр для детей и молодежи в городе Череповце";

- разработка проектной, сметной и рабочей документации по капитальному ремонту городских библиотек;

- разработка проектной, сметной и рабочей документации по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа;

- выполнение целей, задач и функциональных обязанностей МКУ "УКСиР";

- организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств;

- выполнение капитального ремонта сетей водопроводов;

- осуществление бюджетных инвестиций в объект "Театр для детей и молодежи в городе Череповце".

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта и ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается в том числе осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов.

В основе данной муниципальной программе лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

При решении задач, связанных с улучшением улично-дорожной сети, будут решены проблемы с автомобильными дорогами, имеющими огромное значение для города. Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Привлечение средств всех уровней бюджетов и участие в региональных и федеральных проектах по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования, культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных учреждений;

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;

- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;

- укрепить материально-техническую базу культурно-досуговых, образовательных, физкультурно-оздоровительных учреждений;

- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;

- снизить число дорожно-транспортных происшествий;

- повысит уровень благоустройства общественных территорий и пространств города.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы - комитетом по управлению имуществом города совместно с соисполнителями: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонтов" и муниципальное автономное учреждение "Череповец-Проект".

Информация об изменениях:

Раздел V изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/412046952/1002) мэрии города Череповца Вологодской области от 18 июля 2025 г. N 1870

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35774759/10)

# V. Паспорт муниципальной программы "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" (далее - Программа)

# 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор Программы | Акулинин Антон Николаевич, заместитель мэра города Череповца |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонтов" (далее - МКУ "УКСиР");  муниципальное автономное учреждение "Череповец-Проект" (далее - МАУ "Череповец-Проект") |
| Период реализации муниципальной Программы | 2025 - 2030 годы |
| Цель Программы | Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 16 186 879,8 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Вологодской области | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области в соответствии с нормативными требованиями/ государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание";  государственная программа Вологодской области "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области" |

# 2. Показатели Программы

| №  п/п | Наименование  показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Цель: «Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов муниципальной собственности по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) | % | 82,4 | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.2. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, запланированных к сдаче в эксплуатацию | единица | 7 | 2023 | 7 | 1 | - | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.3. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в сфере дорожное хозяйство (интеллектуальная транспортная система) | единица | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | КУИ,  МКУ  «УКСиР» | Общесистемные меры развития  дорожного хозяйства |
| 1.4. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта в сфере «дорожное хозяйство» (мостовые переходы) | единица | 1 | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | КУИ,  МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.5. | Доля объектов муниципальной собственности по которым выполнены работы по капитальному ремонту (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) | % | 91,3 | 2023 | 100 | - | - | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.6. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта в части работ текущего года | единица | 4 | 2023 | 10 | - | - | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.7 | Доля объектов муниципальной собственности, на которых выполнены работы по ремонту | % | 100,0 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.8 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта в части работ текущего года | единица | 1 | 2023 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.9 | Доля объектов муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) | % | 87,8 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.10 | Количество документов, разработанных на один объект в рамках выполнения работ по разработке проекта планировки территории, проектной, рабочей, сметной документации (собственными силами в рамках выполнения муниципального задания) | штука | 16 | 2024 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | МАУ  «Череповец-Проект» | - |
| 1.11 | Количество документов, разработанных на один объект, в рамках выполнения работ по разработке проекта планировки территории, проектной, рабочей, сметной документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы в рамках субсидии на иные цели) | штука | 20 | 2024 | 30 | 1 | - | - | - | - | МАУ  «Череповец-Проект» | - |
| 1.12 | Количество документов, разработанных по объекту, в рамках выполнения работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы в рамках субсидии на иные цели) («Театр для детей и молодежи в городе Череповце») | штука | - | - | 1 | - | - | - | - | - | МАУ  «Череповец-Проект» | - |
| 1.13 | Доля реализованных мероприятий по выполнению капитального ремонта сетей водопроводов | % | - | 2024 | - | 100 | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.14 | Количество документов по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа, разработанных на один объект, в рамках выполнения работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы в рамках субсидии на иные цели) | штука | - | - | 3 | - | - | - | - | - | МАУ  «Череповец-Проект» | - |
| 1.15 | Количество документов по капитальному ремонту городских библиотек, разработанных на один объект, в рамках выполнения работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы в рамках субсидии на иные цели) | штука | - | - | 1 | - | - | - | - | - | МАУ  «Череповец-Проект» | - |
| 1.16 | Количество документов, разработанных по объекту капитального ремонта в сфере «дорожное хозяйство» (мостовые переходы)в рамках выполнения работ по разработке рабочей документации (в рамках субсидии на иные цели МАУ «Череповец-Проект») | штука | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | - | КУИ,  МАУ  «Череповец-Проект» | - |
| 1.17 | Количество документов, разработанных по объекту «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях», в рамках выполнения работ по разработке рабочей, сметной документации (в рамках субсидии на иные цели МАУ «Череповец-Проект») | штука | - | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | МАУ  «Череповец-Проект» | Общесистемные меры развития  дорожного  хозяйства |
| 1.18 | Количество объектов муниципальной собственности («Театр для детей и молодежи в городе Череповце»), по которым выполнены работы по капитальному строительству, запланированных к сдаче в эксплуатацию | единица | - | - | - | - | - | 1 | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |

# 3. Структура Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. Муниципальный проект «Дорожная сеть»  (руководитель – Чижков Сергей Васильевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  КУИ, МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2024-2026 годы | |
| 1.1. | | Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения | Выполнение капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну | 1.4; 1.16 |
| 2. Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»  (руководитель - Акулинин Антон Николаевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  КУИ, МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации: 2024-2027 годы | |
| 2.1. | | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 1.3; 1.17 |
| 3. Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»  (руководитель - Акулинин Антон Николаевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  КУИ, МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2026-2027 годы | |
| 3.1 | | Выполнение капитального ремонта сетей водопроводов | Проведение капитального ремонта сетей водопроводов Индустриального района, Зашекснинского района, Северного района,  Заягорбского района | 1.13 |
| 4. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта  «Организация и проведение мероприятий, направленных на создание объекта «Театр для детей и молодежи в городе Череповце»  (руководитель - Громов Сергей Юрьевич) | | | | |
| МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации: 2025 год | |
| 4.1. | | Разработка проектной, сметной и рабочей документации по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце | Выполненные предпроектные и проектные работы по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» | 1.12 |
| 5. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта  «Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа»  (руководитель - Громов Сергей Юрьевич) | | | | |
| МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации: 2025 год | |
| 5.1 | | Разработка проектной, сметной и рабочей документации по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа | Выполнены предпроектные работы и разработан проект для капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа: МАУ «Дворец Металлургов»; МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева. ДК «Строитель»; МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, обособленное подразделение КДЦ «Северный» | 1.14 |
| 6. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта  «Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту городских библиотек»  (руководитель - Громов Сергей Юрьевич) | | | | |
| МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации: 2025 год | |
| 6.1. | | Разработка проектной, сметной и рабочей документации по капитальному ремонту городских библиотек | Выполнены предпроектные работы и разработан проект для капитального ремонта городских библиотек:  - МАУК «Объединение библиотек». Центральная детско-юношеская библиотека (ул. Архангельская, д. 7) | 1.15 |
| 7. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Строительство объекта  «Театр для детей и молодежи в городе Череповце»  (руководитель – Макаров Андрей Николаевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  КУИ, МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2025-2028 годы | |
| 7.1. | | Осуществление бюджетных инвестиций в объект «Театр для детей и молодежи в городе Череповце | Повышение качества жизни горожан путем расширения возможностей для досуга и отдыха | 1.18 |
| 8. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта  «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности»  (руководитель – Макаров Андрей Николаевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2025-2026 годы | |
| 8.1. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности | | Обеспечение выполнения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) по объектам муниципальной собственности | 1.1; 1.2 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности»  (руководитель - Макаров Андрей Николаевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2025 год | |
| 9.1. | Выполнение капитального ремонта объектов муниципальной собственности | | Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности | 1.5; 1.6 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление ремонта объектов муниципальной собственности»  (руководитель - Макаров Андрей Николаевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2025-2027 годы | |
| 10.1. | Выполнение ремонта объектов муниципальной собственности | | Обеспечение выполнения ремонта объектов муниципальной собственности | 1.7; 1.8 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление капительного строительства и ремонтов»  (руководитель - Макаров Андрей Николаевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 11.1. | Выполнение целей, задач и функциональных обязанностей МКУ «УКСиР | | Обеспечение выполнения деятельности МКУ «УКСИР» | 1.9 |
| 12. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по разработке проектной, сметной и рабочей документации, подготовке проекта планировки территории»  (руководитель - Громов Сергей Юрьевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 12.1. | Разработка проектной, сметной и рабочей документации, подготовка проекта планировки территории | | Обеспечена деятельность МАУ «Череповец-Проект», выполнение предпроектных и проектных работ | 1.10; 1.11 |

# 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 6 053 125,0 | 2 989 353,0 | 2 672 675,1 | 4 098 235,5 | 186 745,6 | 186 745,6 | 16 186 879,8 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 6 053 125,0 | 2 989 353,0 | 2 672 675,1 | 4 098 235,5 | 186 745,6 | 186 745,6 | 16 186 879,8 |
| - городской бюджет | 1 385 225,6 | 423 259,4 | 423 297,2 | 577 894,6 | 186 745,6 | 186 745,6 | 3 183 168,0 |
| - областной бюджет | 3 203 637,2 | 2 370 571,3 | 2 134 303,4 | 3 520 340,9 | 0,0 | 0,0 | 11 228 852,8 |
| - федеральный бюджет | 1 464 262,2 | 195 522,3 | 115 074,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 774 859,0 |
| 1. Муниципальный проект «Дорожная сеть» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 1 550 787,2 | 735 129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 285 916,6 |
| Бюджетные источники, в том числе | 1 550 787,2 | 735 129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 285 916,6 |
| - городской бюджет | 16 735,2 | 7 551,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 287,0 |
| - областной бюджет | 92 043,1 | 727 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819 620,7 |
| - федеральный бюджет | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 442 008,9 |
| 1.1. Проведен капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | 1 550 539,7 | 734 926,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 285 466,6 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 1 550 539,7 | 734 926,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 285 466,6 |
| - городской бюджет | 16 487,7 | 7 349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 837,0 |
| - областной бюджет | 92 043,1 | 727 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819 620,7 |
| - федеральный бюджет | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 442 008,9 |
| 1.2. Проведен капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну: выполнены проектные работы по объекту | 247,5 | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 247,5 | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| - городской бюджет | 247,5 | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 2. Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 26 030,7 | 76 873,7 | 78 053,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180 958,1 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 26 030,7 | 76 873,7 | 78 053,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180 958,1 |
| - городской бюджет | 2 357,0 | 768,7 | 780,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 906,2 |
| - областной бюджет | 1 420,4 | 8 371,5 | 12 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 155,6 |
| - федеральный бюджет | 22 253,3 | 67 733,5 | 64 909,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 896,3 |
| 2.1. Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, всего, в том числе: | 24 232,3 | 76 873,7 | 78 053,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 159,7 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 24 232,3 | 76 873,7 | 78 053,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 159,7 |
| - городской бюджет | 558,6 | 768,7 | 780,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 107,8 |
| - областной бюджет | 1 420,4 | 8 371,5 | 12 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 155,6 |
| - федеральный бюджет | 22 253,3 | 67 733,5 | 64 909,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 896,3 |
| 2.2. Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек: выполнены проектные работы по объекту | 1 798,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 798,4 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 1 798,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 798,4 |
| - городской бюджет | 1 798,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 798,4 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 0,0 | 216 591,2 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307 800,3 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 216 591,2 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307 800,3 |
| - городской бюджет | 0,0 | 8 880,2 | 4 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 984,6 |
| - областной бюджет | 0,0 | 79 922,2 | 36 939,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 861,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 127 788,8 | 50 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177 953,8 |
| 3.1. Проведен капитальный ремонт сети водопровода Индустриального района, всего, в том числе: | 0,0 | 74 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 174,6 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 74 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 174,6 |
| - городской бюджет | 0,0 | 3 041,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 041,1 |
| - областной бюджет | 0,0 | 27 370,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 370,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 43 763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 763,0 |
| 3.2. Проведен капитальный ремонт сети водопровода Зашекснинского района, всего, в том числе: | 0,0 | 24 523,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 523,2 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 24 523,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 523,2 |
| - городской бюджет | 0,0 | 1 005,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 005,4 |
| - областной бюджет | 0,0 | 9 049,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 049,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 14 468,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 468,7 |
| 3.3. Проведен капитальный ремонт сети водопровода Северного района, всего, в том числе: | 0,0 | 117 893,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 893,4 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 117 893,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 893,4 |
| - городской бюджет | 0,0 | 4 833,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 833,7 |
| - областной бюджет | 0,0 | 43 502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 502,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 69 557,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 557,1 |
| 3.4. Проведен капитальный ремонт сети водопровода Заягорбского района, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 |
| - городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 4 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 104,4 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 36 939,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 939,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 165,0 |
| 4. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Организация и проведение мероприятий, направленных на создание объекта «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 31 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 530,1 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 31 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 530,1 |
| - городской бюджет | 31 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 530,1 |
| 4.1. Выполнены предпроектные и проектные работы по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце», в том числе: | 31 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 530,1 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 31 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 530,1 |
| - городской бюджет | 31 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 530,1 |
| 5. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 9 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 109,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 9 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 109,0 |
| - городской бюджет | 9 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 109,0 |
| 5.1. Выполнены предпроектные и проектные работы по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа» | 9 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 109,0 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 9 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 109,0 |
| - городской бюджет | 9 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 109,0 |
| 6. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту городских библиотек» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 3 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 485,6 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 3 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 485,6 |
| - городской бюджет | 3 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 485,6 |
| 6.1. Выполнены предпроектные и проектные работы по капитальному ремонту городских библиотек | 3 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 485,6 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 3 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 485,6 |
| - городской бюджет | 3 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 485,6 |
| 7. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Строительство объекта «Театр для детей и молодежи в городе  Череповце» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 500 000,0 | 1 400 000,0 | 2 288 888,9 | 3 911 489,9 | 0,0 | 0,0 | 8 100 378,8 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 500 000,0 | 1 400 000,0 | 2 288 888,9 | 3 911 489,9 | 0,0 | 0,0 | 8 100 378,8 |
| - городской бюджет | 50 000,0 | 140 000,0 | 228 888,9 | 391 149,0 | 0,0 | 0,0 | 810 037,9 |
| - областной бюджет | 450 000,0 | 1 260 000,0 | 2 060 000,0 | 3 520 340,9 | 0,0 | 0,0 | 7 290 340,9 |
| 7.1.Обеспечено выполнение работ по строительству, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 500 000,0 | 1 400 000,0 | 2 288 888,9 | 3 911 489,9 | 0,0 | 0,0 | 8 100 378,8 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 500 000,0 | 1 400 000,0 | 2 288 888,9 | 3 911 489,9 | 0,0 | 0,0 | 8 100 378,8 |
| - городской бюджет | 50 000,0 | 140 000,0 | 228 888,9 | 391 149,0 | 0,0 | 0,0 | 810 037,9 |
| - областной бюджет | 450 000,0 | 1 260 000,0 | 2 060 000,0 | 3 520 340,9 | 0,0 | 0,0 | 7 290 340,9 |
| 8. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 2 167 908,9 | 271 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 439 797,8 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 2 167 908,9 | 271 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 439 797,8 |
| - городской бюджет | 418 976,7 | 27 188,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446 165,6 |
| - областной бюджет | 1 748 932,2 | 244 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 993 632,2 |
| 8.1.Обеспечено выполнение работ по строительству, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 2 167 908,9 | 271 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 439 797,8 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 2 167 908,9 | 271 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 439 797,8 |
| - городской бюджет | 418 976,7 | 27 188,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446 165,6 |
| - областной бюджет | 1 748 932,2 | 244 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 993 632,2 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 1 149 916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 149 916,9 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 1 149 916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 149 916,9 |
| - городской бюджет | 277 137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277 137,2 |
| - областной бюджет: | 872 779,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872 779,7 |
| 9.1. Обеспечено выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 1 149 916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 149 916,9 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 1 149 916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 149 916,9 |
| - городской бюджет | 277 137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277 137,2 |
| - областной бюджет | 872 779,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872 779,7 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление ремонта объектов муниципальной собственности» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 229 592,4 | 55 555,6 | 27 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312 925,8 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 229 592,4 | 55 555,6 | 27 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312 925,8 |
| - городской бюджет | 191 130,6 | 5 555,6 | 2 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199 464,0 |
| - областной бюджет | 38 461,8 | 50 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 461,8 |
| 10.1. Обеспечено выполнение ремонта объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 229 592,4 | 55 555,6 | 27 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312 925,8 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 229 592,4 | 55 555,6 | 27 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312 925,8 |
| - городской бюджет | 191 130,6 | 5 555,6 | 2 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199 464,0 |
| - областной бюджет | 38 461,8 | 50 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 461,8 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 91 450,0 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 533 701,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 91 450,0 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 533 701,0 |
| - городской бюджет | 91 450,0 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 533 701,0 |
| 11.1. Обеспечено выполнение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», всего, в том числе: | 91 450,0 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 533 701,0 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 91 450,0 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 533 701,0 |
| - городской бюджет | 91 450,0 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 533 701,0 |
| 12. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по разработке проектной, сметной и рабочей документации, подготовке проекта планировки территории» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 293 314,2 | 144 864,0 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 831 359,8 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 293 314,2 | 144 864,0 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 831 359,8 |
| - городской бюджет, в том числе: | 293 314,2 | 144 864,0 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 831 359,8 |
| 12.1. Обеспечена деятельность МАУ «Череповец-Проект», выполнены предпроектные и проектные работы, всего, в том числе: | 293 314,2 | 144 864,0 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 831 359,8 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 293 314,2 | 144 864,0 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 831 359,8 |
| - городской бюджет | 293 314,2 | 144 864,0 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 831 359,8 |

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/412238322/3) мэрии города Череповца Вологодской области от 26 июня 2025 г. N 1655

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35776647/15)

Приложение 1  
к [паспорту](#sub_10)  
муниципальной программы

# Перечень объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной программы) планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение в рамках капитальных вложений

С изменениями и дополнениями от:

4 декабря 2024 г., 20 января, 19 февраля, 20 марта, 14 мая, 26 июня 2025 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Источники финансового обеспечения | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб./ Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию / приобретения | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  | Всего, в том числе: | Х | Х | 2 667 908,9 | 1 671 888,9 | 2 288 888,9 | 3 911 489,9 | 0,0 | 0,0 | 10 540 176,6 |
| - бюджетные источники, в том числе | Х | Х | 2 667 908,9 | 1 671 888,9 | 2 288 888,9 | 3 911 489,9 | 0,0 | 0,0 | 10 540 176,6 |
| городской бюджет | Х | Х | 468 976,7 | 167 188,9 | 228 888,9 | 391 149,0 | 0,0 | 0,0 | 1 256 203,5 |
| областной бюджет | Х | Х | 2 198 932,2 | 1 504 700,0 | 2 060 000,0 | 3 520 340,9 | 0,0 | 0,0 | 9 283 973,1 |
| 2. | Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта "Строительство объекта "Театр для детей и молодежи в городе Череповце" | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Театр для детей и молодежи в городе Череповце | Всего, в том числе: | Строительство театра для детей и молодежи в городе Череповце | 2028 | 500 000,0 | 1 400 000,0 | 2 288 888,9 | 3 911 489,9 |  |  | 8 100 378,8 |
| - бюджетные источники, в том числе | 500 000,0 | 1 400 000,0 | 2 288 888,9 | 3 911 489,9 |  |  | 8 100 378,8 |
| городской бюджет | 50 000,0 | 140 000,0 | 228 888,9 | 391 149,0 |  |  | 810 037,9 |
| областной бюджет | 450 000,0 | 1 260 000,0 | 2 060 000,0 | 3 520 340,9 |  |  | 7 290 340,9 |
| 3. | Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности" | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | Всего, в том числе: | Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе | Срок окончания реализации не определен | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| - бюджетные источники, в том числе | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| городской бюджет | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 3.2. | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега" | Всего, в том числе: | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега" | Срок окончания реализации не определен | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 |
| - бюджетные источники, в том числе | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 |
| городской бюджет | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 |
| 3.3. | Реконструкция водогрейной котельной "Южная" | Всего, в том числе: | Реконструкция водогрейной котельной "Южная" | 2025 | 1 079 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 079 000,0 |
| - бюджетные источники, в том числе | 1 079 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 079 000,0 |
| городской бюджет | 107 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 900,0 |
| областной бюджет | 971 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 971 100,0 |
| 3.4. | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | Всего, в том числе: | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района 2 этап | 2026 | 333 670,9 | 271 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605 559,8 |
| - бюджетные источники, в том числе | 333 670,9 | 271 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605 559,8 |
| городской бюджет | 33 670,9 | 27 188,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 859,8 |
| областной бюджет | 300 000,0 | 244 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 700,0 |
| 3.5. | Кладбище N 5 | Всего, в том числе: | Строительство кладбища N 5 | 2025 | 198 990,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198 990,8 |
| - бюджетные источники, в том числе | 198 990,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198 990,8 |
| городской бюджет | 198 990,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198 990,8 |
| 3.6. | Детский сад на 204 мест в 103 мкр. | Всего, в том числе: | Строительство детского сада на 204 места и ввод в эксплуатацию | Срок окончания реализации не определен | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| - бюджетные источники, в том числе | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| городской бюджет | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| 3.7. | Детский сад в мкр. 108 | Всего, в том числе: | Строительство детского сада в 108 мкр. и ввод в эксплуатацию | Срок окончания реализации не определен | 1 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 562,2 |
| - бюджетные источники, в том числе | 1 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 562,2 |
| городской бюджет | 1 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 562,2 |
| 3.8. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | Всего, в том числе: | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне | 2025 | 314  947,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314  947,5 |
| - бюджетные источники, в том числе | 314  947,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314  947,5 |
| городской бюджет | 32  246,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32  246,9 |
| областной бюджет | 282  700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282  700,6 |
| 3.9. | Гараж для снегоуплотнительной техники | Всего, в том числе: | Строительство гаража для снегоуплотнительной техники | 2025 | 10 065,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 065,4 |
| - бюджетные источники, в том числе | 10 065,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 065,4 |
| городской бюджет | 10 065,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 065,4 |
| 3.10. | Стелы на въездах в город | Всего, в том числе: | Строительство стел на въездах в город | 2025 | 1 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 237,5 |
| - бюджетные источники, в том числе | 1 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 237,5 |
| городской бюджет | 1 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 237,5 |
| 3.11. | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | Всего, в том числе: | Строительство средней общеобразовательной школы в 106 мкр. | 2025 | 219 114,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219 114,4 |
| - бюджетные источники, в том числе | 219 114,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219 114,4 |
| городской бюджет | 23 982,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 982,8 |
| областной бюджет | 195 131,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 131,6 |
| 3.12. | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | Всего, в том числе: | Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | 2025 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,2 |
| - бюджетные источники, в том числе | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,2 |
| городской бюджет | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,2 |
| 3.13. | Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской | Всего, в том числе: | Оплата за фактически выполненные работы, в том числе в соответствии с исполнительным листом серия ФС № 038026689 по делу от 11.10.2024 дело № А13-4414/2022 | 2025 | 3 129,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 129,1 |
| - бюджетные источники, в том числе | 3 129,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 129,1 |
| городской бюджет | 3 129,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 129,1 |
| 3.14. | Улица Преображенского | Всего, в том числе: | Строительство улицы Преображенского | Срок окончания реализации не определен | 3 035,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 035,4 |
| - бюджетные источники, в том числе | 3 035,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 035,4 |
| городской бюджет | 3 035,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 035,4 |
| 3.14. | Улица Афанасия Потапова | Всего, в том числе: | Строительство улицы Афанасия Потапова | Срок окончания реализации не определен | 2 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 933,7 |
| - бюджетные источники, в том числе | 2 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 933,7 |
| городской бюджет | 2 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 933,7 |
| 3.15 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Наружные сети связи) | Всего, в том числе: | Строительство магистральных сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Наружные сети связи) | Срок окончания реализации не определен | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| - бюджетные источники, в том числе | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| городской бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| 4. | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию / приобретения, единиц | | | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/412238322/3) мэрии города Череповца Вологодской области от 26 июня, 18 июля 2025 г. N 1870

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35776647/16)

Приложение 2  
к [паспорту](#sub_10)  
муниципальной программы

# Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности

С изменениями и дополнениями от:

4 декабря 2024 г., 20 января, 19 февраля, 20 марта, 14 мая, 26 июня, 18 июля 2025 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Всего бюджетные источники, в том числе: | 2 724 688,9 | 1 028 391,8 | 169 262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 922 343,5 |
| городской бюджет | 294 183,5 | 16 998,2 | 4 884,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316 066,6 |
| областной бюджет | 966 243,2 | 815 871,3 | 49 303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 831 417,9 |
| федеральный бюджет | 1 464 262,2 | 195 522,3 | 115 074,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 774 859,0 |
| 2 | Муниципальный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | | | | | | | | |
| 2.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | Всего бюджетные источники, в том числе: | 24 232,3 | 76 873,7 | 78 053,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 159,7 |
| городской бюджет | 558,6 | 768,7 | 780,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 107,8 |
| областной бюджет | 1 420,4 | 8 371,5 | 12 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 155,6 |
| федеральный бюджет | 22 253,3 | 67 733,5 | 64 909,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 896,3 |
| 3 | Муниципальный проект "Дорожная сеть" | | | | | | | | |
| 3.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | Всего бюджетные источники, в том числе: | 1 550 539,7 | 734 926,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 285 466,6 |
| городской бюджет | 16 487,7 | 7 349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 837,0 |
| областной бюджет | 92 043,1 | 727 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819 620,7 |
| федеральный бюджет | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 442 008,9 |
| 4 | Муниципальный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | | | | | | | | |
| 4.1 | Сети водопровода Индустриального района | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 74 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 174,6 |
| городской бюджет | 0,0 | 3 041,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 041,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 27 370,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 370,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 43 763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 763,0 |
| 4.2 | Сети водопровода Зашекснинского района | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 24 523,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 523,2 |
| городской бюджет | 0,0 | 1 005,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 005,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 9 049,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 049,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 14 468,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 468,7 |
| 4.3 | Сети водопровода Северного района | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 117 893,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 893,4 |
| городской бюджет | 0,0 | 4 833,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 833,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 43 502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 502,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 69 557,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 557,1 |
| 4.4 | Сети водопровода Заягорбского района | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 4 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 104,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 36 939,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 939,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 165,0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | | | | | | | | |
| 5.1 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 870 253,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870 253,6 |
| городской бюджет | 57 524,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 524,7 |
| областной бюджет | 782 728,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 782 728,9 |
| 5.2 | Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 92 916,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 916,5 |
| городской бюджет | 2 865,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 865,7 |
| областной бюджет | 90 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 050,8 |
| 5.3 | Ул. Любецкая от ул. Городецкой до ул. Монтклер | Всего бюджетные источники, в том числе | 1 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 060,0 |
| городской бюджет | 1 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 060,0 |
| 5.4 | ИЭМ "Усадьба Гальских" (Здание Людской избы, ул. Матуринская, 30) | Всего бюджетные источники, в том числе | 23 090,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 090,7 |
| городской бюджет | 23 090,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 090,7 |
| 5.5 | МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23"( ул. Монтклер, 12а) | Всего бюджетные источники, в том числе | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 |
| городской бюджет | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 |
| 5.9 | Парковки | Всего бюджетные источники, в том числе | 34 722,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 722,2 |
| городской бюджет | 34 722,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 722,2 |
| 5.10 | Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменского с/с, д. Харламовская (ДОЛ "Искра") | Всего бюджетные источники, в том числе | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| городской бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 5.11 | Въездной знак "Череповец" | Всего бюджетные источники, в том числе | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| городской бюджет | 4 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 285,5 |
| 5.12 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | Всего бюджетные источники, в том числе | 115 565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 565,6 |
| городской бюджет | 115 565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 565,6 |
| 5.13 | МАУК "ЧерМО" структурное подразделение "Мемориальный дом-музей Верещагиных" (ул. Социалистическая, д. 28) | Всего бюджетные источники, в том числе | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 934,7 |
| городской бюджет | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 934,7 |
| 5.14 | Муниципальная система оповещения населения города Череповца Вологодской области по адресам: г. Череповец, ул. Остинская, д. 5; г. Череповец, ул. Пионерская, д. 14; г. Череповец, ул. Моченкова. д. 10; г. Череповец, ул. Центральная, д. 18; г. Череповец, ул. Партизана Окинина, д.10; г. Череповец. ул. Ветеринарная, опора СВ-110 | Всего бюджетные источники, в том числе | 6 261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 261,9 |
| городской бюджет | 6 261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 261,9 |
| 5.15 | Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой, 1909 год", (здание Художественного музея), расположенный по адресу: г. Череповец, Советский пр. 30а | Всего бюджетные источники, в том числе | 143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,7 |
|  |  | городской бюджет | 143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,7 |