- Общие сведения.

Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

- Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители Программы - Комитет по управлению имуществом города, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»), управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление административных отношений мэрии.

Цели муниципальной Программы:

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

Задачи муниципальной Программы:

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы

- Количество благоустроенных дворовых территорий;

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города);

- Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий;

- Количество благоустроенных общественных территорий;

- Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;

- Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

- Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

- Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы за 2019 год.

В 2019 году реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

- В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов актуализирован адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг., выполнено благоустройство 65 дворовых территорий. Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены с участием граждан и заинтересованных лиц.

- В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству общественных территорий актуализирован адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг., выполнено благоустройство 4 запланированных общественных территорий. Проекты по благоустройству общественных территорий реализованы с участием граждан и заинтересованных организаций.

- В рамках решения задачи по созданию условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий предусмотрено участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в виде подготовки дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраски оборудования; охраны объекта; предоставления строительных материалов, техники; обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы за 2019 год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах представлены в таблицах 1, 2 (номера таблиц в соответствии с постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 г. № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» - 17, 17а).

Таблица 1 (17)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец 2019 года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 51 | 65 | 65 | - | Т1.6. Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6,4 | 10,0 | 10,1 | - | Т1.7. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества нуждающихся в благоустройстве Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 3,5 | 4,4 | 4,4 | - | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | - | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 5 | 5 | - | Т1.5. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 9,5 | 16,2 | 16,2 | - | Т1.5. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 2 | 5 | 5 | - | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 0 | 9 | 9,9 | - | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 0 | 0 | 0 | - | Т1.5. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |

Таблица 2 (17а)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Плановое значение на отчетный 2019 год | Фактическое значение за отчетный 2019 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 65 | 65 | Бдт - фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом ДЖКХ мэрии; протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, в Программу; протоколы общих собраний собственников помещений МКД; сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами; отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета МКД о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 10,0 | 10,1 | Дбд = (Бдт / Кдт) * 100%, где Дбд - значение показателя; Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед.; Кдт - общее количество дворовых территорий, ед. |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 4,4 | 4,4 | Днб = (Нбд / Чн) * 100%, где Днб - значение показателя; Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел.; Чн - общая численность населения города, чел. |  |  |  |  |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | Дту = (Кду / Кд) x 100%, где Дту - значение показателя; Кду - количество дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий за отчетный период, ед.; Кд- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | Сведения отдела управления жилищным фондом ДЖКХ мэрии; отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета МКД о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, протоколы общих собраний собственников помещений МКД; протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, в Программу | Департамент ЖКХ |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 5 | 5 | Sб – значение определяется путем суммарного количества благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | Протоколы общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации и проведенного рейтингового голосования; муниципальные контракты; разрешение на ввод в эксплуатацию; акты-приемки передачи; акты о приемке выполненных работ (КС-2); справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | Департамент ЖКХ |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 16,2 | 16,2 | Дбт = (Бмт / Кт) x 100%, где Дбт - значение показателя; Бмт - количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период, ед; Кт - общее количество общественных территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 |  |  |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 5 | 5 | Фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | Заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации; отчетность по благоустройству общественных территорий, формируемая ответственным исполнителем Программы, согласно представленным данным соисполнителями Программы | Департамент ЖКХ |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 9 | 9,9 | Дгу = (Кгу / Кг) x 100%, где Дгу - значение показателя; Кгу - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в отчетном году; Кг - общее количество жителей города старше 14 лет, проживающих в городе. | Ежегодно, показатель за год | 1, 4 | Данные голосования в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 29.12.2017 № 6471, официальные данные Вологодастата. | Департамент ЖКХ |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 0 | 0 | Фактические данные о количестве реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Ежегодно, показатель на дату | 3 | Отчетность по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях области формируемая Департаментом строительства области | Департамент ЖКХ |

- Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 2019 год.

Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 2019 год представлены в Таблице 3 (18).

Таблица 3 (18)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2019 год |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | ДЖКХ мэрии | Благоустройство 65 дворовых территорий. | Благоустройство 65 дворовых территорий. | - | Количество благоустроенных дворовых территорий, Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| 12 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | ДЖКХ мэрии, управление административных отношений мэрии | Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг. | Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг. | - | Количество благоустроенных дворовых территорий, Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| 3 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с участием граждан и заинтересованных организаций. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий - 100%. | - | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, Количество благоустроенных общественных территорий, Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |
| 4 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии | Благоустройство 4 общественных территорий (Площадь Молодежи, Парк Победы, кладбища № 1 и № 3), разработка проектно-сметной документации по проекту «Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста». | Благоустройство 4 общественных территорий: - Площадь Молодежи (площадь ДКМ) (устройство перголы (навеса), скамьи, обеспечение освещения площади, устройство модульного туалета, установка светодиодного фонтана), - Парк Победы (в Патриотической зоне - организация видеонаблюдения, создание экспозиций «Партизанская стоянка», «Передний край», «Горячая точка»; в зоне активного отдыха работы по благоустройству и озеленению), - кладбище № 1 (ремонт входной группы, туалетов, устройство контейнерной площадки, вырубка аварийных деревьев, вырубка поросли и кустарников, уборка свалок, прочистка канав, ремонт асфальтобетонного покрытия площадки, установка блок-контейнера, стендов, разметка кварталов), - кладбище № 3 (ремонт входной группы, туалетов, устройство контейнерной площадки, вырубка аварийных деревьев, вырубка поросли и кустарников, уборка свалок, прочистка канав), Разработка проектно-сметной документации по проекту «Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста». | - | Количество благоустроенных общественных территорий, Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| 5 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, ДЖКХ мэрии | Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг. | Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг. | - | Количество благоустроенных общественных территорий, Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |
| 6 | Мероприятие 2.2. Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций. | Реализация проектов по благоустройству общественных территорий в 2019 году с участием граждан и заинтересованных организаций. | - | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 7 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Комитет по управлению имуществом города, управление администра-тивных отношений мэрии | Не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году). | - | - | Повышение внешней привлекательности городской среды |
| 8 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Преобразование отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. | Приобретение сервера и программного обеспечения для развития сайта и приложения «Команда Череповца» в соответствии с требованиями Стандарта «Умный город» в рамках реализации мероприятия «Цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный горожанин»). | - | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |
| 9 | Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Реализация работ в рамках проекта «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории» по прокладке наружных инженерных коммуникаций (наружные сети В1, К2, К1) | Реализация работ в рамках проекта «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории» по прокладке наружных инженерных коммуникаций (наружные сети В1, К2, К1) | - | Количество благоустроенных общественных территорий, Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 2019 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 2019 год представлены в Таблицах 4, 5 (19, 20).

Таблица 4 (19)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы. Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | ДЖКХ мэрии, Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 26 931,10 | 38 964,19 | 38 297,44 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | ДЖКХ мэрии | 17 954,10 | 26 698,76 | 26 686,95 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии | 8 977,00 | 11 221,29 | 10 566,35 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,00 | 1 044,14 | 1 044,14 |
| 5 | Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5 (20)

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2019 год (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы. Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | всего | 287 785,12 | 236 964,27 | 82,34 |
|  |  | городской бюджет | 38 964,19 | 38 297,44 | 98,29 |
|  |  | федеральный бюджет | 199 618,46 | 150 306,30 | 75,30 |
|  |  | областной бюджет | 49 202,48 | 48 360,54 | 98,29 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | всего | 160 192,54 | 160 121,71 | 99,96 |
|  |  | городской бюджет | 26 698,76 | 26 686,95 | 99,96 |
|  |  | федеральный бюджет | 99 779,62 | 99 735,50 | 99,96 |
|  |  | областной бюджет | 33 714,16 | 33 699,25 | 99,96 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | всего | 67 327,75 | 63 398,12 | 94,16 |
|  |  | городской бюджет | 11 221,29 | 10 566,35 | 94,16 |
|  |  | федеральный бюджет | 41 936,65 | 39 488,99 | 94,16 |
|  |  | областной бюджет | 14 169,82 | 13 342,79 | 94,16 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | всего | 6 264,83 | 6 264,82 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 1 044,14 | 1 044,14 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 902,19 | 3 902,19 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 318,50 | 1 318,50 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 54 000,00 | 7 179,62 | 13,30 |
|  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 54 000,00 | 7 179,62 | 13,30 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2019 году изменениях в Программу

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2019 году изменениях в Программу представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2019 году изменениях в Программу

| № п.п. | Дата и номер нормативного документа о внесении изменений | Суть изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 13.02.2019 № 522 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | Внесены изменения в части дополнения перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству до 2022 г., в соответствии с решениями общественной комиссии по результатам рассмотрения заявок заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Программу от 26.12.2018 и от 09.01.2019: к 181 дворовой территории добавлено 34, всего – 215 дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству до 2022 года. Изменены значения показателей по дворовым территориям до 2022 года (приложение 1 к Программе) и конечный ожидаемый результат «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 45 %» (паспорт, приложение 2 к Программе). Кроме того, в результате проведения инвентаризации общественных территорий дополнен Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (таблица 3 Программы). |
| 2 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 07.03.2019 № 906 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | Внесены изменения в части финансового обеспечения Программы на 2019-2020 гг. В паспорт Программы, в разделы 6 и 7 Программы, а также в приложения 3 и 4 к Программе внесены изменения в соответствии с корректировками в городской бюджет на 2019 год согласно доведенным лимитам финансирования за счет средств субсидий из областного и федерального бюджетов на 2019 год по Программе. |
| 3 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29.03.2019 № 1274 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | Внесены изменения в Программу, согласно которым Программа приводится в соответствие Правилами предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации формирования современной городской среды (Постановление Правительства РФ от 09.02.2019 № 106, далее - Правила), а именно: 1. предусмотрено финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий из федерального бюджета: - при наличии решения собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД; - при софинансировании собственниками помещений МКД работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу постановления Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 (20.02.2019). 2. предусмотрено условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы: - не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, - не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. 3. определены общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, по итогам рейтингового электронного голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Череповец». - предусмотрено право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, в соответствии с Правилами. Также предусмотрено право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. - предусмотрена возможность включения в Программу мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета. - отражена синхронизация выполнения работ с реализуемыми в городе Череповце муниципальными программами. - изменены показатели Программы в части благоустройства общественных и дворовых территорий, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, по итогам рейтингового электронного голосования и подведением итогов общественной комиссии по дворовым территориям. |
| 4 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 04.06. 2019 № 2585 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | - В приложения 2,3,4 к Программе, а также в тексте раздела 4 Программы введено основное мероприятие 8 «Благоустройство общественных территорий, за счет средств городского бюджета» для включения в Программу дополнительных средств городского бюджета на выполнение дополнительных работ для осуществления благоустройства общественных территорий в сумме 34,2 тыс.руб. Данные средства городского бюджета направлены УКСиР на экспертизу проведения проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществления технологического присоединения по договору с МУП «Электросеть» по общественной территории «Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории» (1 этап, часть 2). Необходимость срочной оплаты возникла в связи с ограничением сроков проведения гос. экспертизы проекта, проведения аукционных процедур и заключения контрактов на благоустройство общественной территории в срок до 01.07.2019 в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1710. - В приложения 2,3,4 к Программе введен раздел «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)» с целью приведения в соответствие с формулировками городского и областного бюджетов. |
| 5 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 18.10.2019 № 4973 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | - В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды срок реализации программы продлевается до 2024 года, в связи с чем внесены изменения по всему тексту Программы и в приложения. 2. Программа дополнена основными мероприятиями 9 "Реализация проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды" и 10 "Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства", соответственно изменения в разделе 3 Программы, приложениях 2,3,4 к Программе (с учетом доведенных иных межбюджетных трансфертов). Основное мероприятие 9 "Реализация проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды" реализуется за счет поощрения из федерального бюджета победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды - предоставления иных межбюджетных трансфертов. Основное мероприятие 10 "Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства" - за счет экономии по итогам конкурсных процедур по заключению контрактов на благоустройство общественных территорий. - В приложении 1 введен показатель "Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды" и его значение в соответствии с государственной программой «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22.09.2017 № 851, а также Правилами предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на реализацию проектов муниципальных образований - победителей. Соответственно, внесены изменения в раздел 9 Программы "Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)". В связи с дополнением перечня общественных территорий проекта изменены значения показателей 5,6,7 Программы. 4. В соответствии с протоколом от 26.06.2019 заседания общественной комиссии по определению перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, о включении общественных территорий в Программу вносятся изменения в значения показателей 1,2,3 Программы. |
| 6 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26.12.2019 № 6276 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | 1. В приложениях 2,3,4 к Программе внесены изменения в объемы финансирования мероприятий за счет всех источников на 2019 год, увеличив 3 знака после запятой, с целью приведения в соответствие с корректировками областного и городского бюджетов. 2. По тексту Программы и в приложениях 2,3,4 к Программе внесены изменения в порядковые номера основных мероприятий, в наименования основных мероприятий 3 «Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства» и 4 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» с целью приведения в соответствие с корректировками городского бюджета и проектом государственной программы области по формированию современной городской среды. 3. В приложении 4 внесены изменения внутри доведенных лимитов за счет средств областного бюджета в 2020 году: увеличение на 0,1 тыс.руб. по основному мероприятию 1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования " и уменьшение на 0,1 тыс.руб. по основному мероприятию 4. "Благоустройство общественных территорий муниципального образования " в соответствии с проектом областного бюджета на 2020 год и плановый период. 4. Приложение 5 дополнено сведениями об основных мерах правового регулирования в сфере реализации основных мероприятий 3 и 4. |

- Сведения о результатах оценки эффективности Программы за 2019 год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %;

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при факте выше планового значения, т.е. отрицательная динамика по исполнению показателя:

Пi = Пплi/Пфi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей Программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной Программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной Программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат – фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ – значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ – кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ – лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ 95% и выше.

Сведения о результатах оценки эффективности Программы за 2019 год представлены в таблицах 7, 8 (21, 22).

Таблица 7 (21)

Информация о реализации Программы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы. Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | 287 785 121,63 | 236 964 274,09 | 82,34 |
| 120F255551 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | 160 192 540,79 | 160 121 708,66 | 99,96 |
| 120F255552 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 67 327 753,51 | 63 398 124,43 | 94,16 |
| 120F255553 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 6 264 827,33 | 6 264 823,00 | 100,00 |
| 120F254240 | Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 54 000 000,00 | 7 179 618,00 | 13,30 |

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

ЭБ = (236 964 274,09 / 287 785 121,63) x 100% = 82,34 %

Показатель степени достижения запланированного уровня затрат – 82,34 %, что связано с реализацией проекта «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории» в рамках двухлетнего контракта (2019-2020 годы). Выполнение основного объема работ и их соответствующая оплата запланированы на 2020 год.

Таблица 8 (22)

Информация о реализации Программы по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы |  | % выпол-нения | Причины отклоне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт по состоянию на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 65 | 65 | 100,0 | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 10,0 | 10,1 | 101,0 | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с -благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 4,4 | 4,4 | 100,0 | - |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 5 | 5 | 100,0 | - |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 16,2 | 16,2 | 100,0 | - |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 5 | 5 | 100,0 | - |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 9 | 9,9 | 110,0 | - |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 0 | 0 | - | - |
| Показатель эффективности реализации Программы |  |  |  |  | 101,38 | % |

Расчет показателя эффективности реализации Программы.

Пэф = (100,0+101,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+110,0) / 8 = 101,38%

Уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

- Предложения по изменению плановых значений показателей на 2020-2022 годы.

Предложения по изменению плановых значений показателей на 2020-2022 годы отсутствуют.