ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Образование»

за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект

«Современная школа»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец 2023 года | Фактическое значение за 1 пол 2023 года (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 96,4 | 0 | 0 | Исполнение по итогу года |
| 2 | «Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», ед. (накопительным итогом) | 3 | 3 | 100 |  |
| 3 | «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»», ед. (накопительным итогом) | 2 | 2 | 100 |  |
| 4 | «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам», %/чел. (справочно) | 64,2 | 0 | 0 | Исполнение по итогу года |
| 5 | «Создано новых мест в общеобразовательных организациях», место (накопительным итогом) | 1500 | 1500 | 100 |  |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях/ Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. |
| 1.1 | Общий бюджет | 407 306,9 | 407 306,9 | 100 | Заключен муниципальный контракт 07.02.2023 на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр», срок окончания выполнения работ – 31.07.2024. В настоящее время ведутся работы по строительству школы |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | – | – | – | – |
|  | ИТОГО: | 407 306,9 | 407 306,9 | 100 | 0,00 |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Проблемные вопросы и риски отсутствуют.