

**ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ**

**МЭРИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

О внесении изменений

в постановление мэрии города

от 27.09.2024 № 2569

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DA5C709B786DAE47A934F0B81BC74FAFC368DFBAC695AF030C670FB39B057BEA20C6BF757A020C32EE174174A456C45A108365C74020A1E9sEuCG) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города от 31.05.2024 № 1456 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца», утвержденную постановлением мэрии города от 27.09.2024 № 2569 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца», следующие изменения:

1. Паспорт муниципальной программы **«**Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» и приложения к паспорту 1-2 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города от:

18.09.2024 № 2481 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080»;

07.10.2024 № 2698 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080».

24.10.2024 № 2926 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

5. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города В.Е. Германов

Приложение

к постановлению мэрии города

от №

V. Паспорт  
муниципальной программы **«**Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную

инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца»

(далее - Программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор Программы | Дмитриев Артем Сергеевич, первый заместитель мэра города |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»);  муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» (далее - МАУ «Череповец-Проект») |
| Период реализации муниципальной Программы | 2025-2030 годы |
| Цель Программы | Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 6 583 268,6 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Вологодской области | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области в соответствии с нормативными требованиями/ государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

2. Показатели Программы

| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Цель: «Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов муниципальной собственности по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) | % | 82,4 | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.2. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, запланированных к сдаче в эксплуатацию | единица | 7 | 2023 | 4 | 2 | - | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.3. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в сфере дорожное хозяйство (интеллектуальная транспортная система) | единица | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | КУИ,  МКУ  «УКСиР» | Общесистемные меры  развития  дорожного хозяйства |
| 1.4. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта в сфере «дорожное хозяйство» (мостовые переходы) | единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | КУИ,  МКУ  «УКСиР» | Инфраструктура для жизни |
| 1.5. | Доля объектов муниципальной собственности по которым выполнены работы по капитальному ремонту (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) | % | 91,3 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.6. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта в части работ текущего года | единица | 4 | 2023 | 2 | - | 2 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.7 | Доля объектов муниципальной собственности, на которых выполнены работы по ремонту | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.8 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта в части работ текущего года | единица | 1 | 2023 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.9 | Доля объектов муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) | % | 87,8 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.10 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым завершена разработка проектной, сметной, рабочей документации, подготовка проектов планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | единица | 21 | 2023 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.11 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым завершена разработка проектной, сметной, рабочей документации, подготовка проектов планировки территории (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) в рамках субсидии на иные цели | единица | 29 | 2023 | 11 | - | - | - | - | - | МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.12 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым завершена разработка проектной, сметной, рабочей документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) в рамках субсидии на иные цели | единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.13 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым завершена разработка проектной документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) | единица | 1 | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | МАУ «Череповец-Проект» | Инфраструктура для жизни |
| 1.14 | Доля реализованных мероприятий по цифро-визации городского хозяйства | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | Инфраструктура для жизни |

3. Структура Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. Муниципальный проект «Дорожная сеть»  (руководитель Травин Александр Викторович) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  КУИ, МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2024-2026 годы | |
| 1.1. | | Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения | Выполнение капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну | 1.4 |
| 2. Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»  (руководитель Дмитриев Артем Сергеевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  КУИ, МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2023-2026 годы | |
| 2.1. | | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 1.3 |
| 3. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»  (руководитель Дмитриев Артем Сергеевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации: 2025-2027 годы |  |
| 3.1 | | Цифровизация городского хозяйства | Обеспечение выполнения работ по цифровизации городского хозяйства |  |
| 3.2 | | Выполнены проектные работы (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) по объекту «Парк в Зашекснинском районе» | Обеспечение выполнения проектных работ (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) | 1.13 |
| 4. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта  «Организация и проведение мероприятий, направленных на создание объекта «Театр для детей и молодежи в городе Череповце»  (руководитель Аникин Антон Анатольевич) | | | | |
| МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации: 2025 год | |
| 4.1. | | Разработка проектной, сметной и рабочей документации по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце | Выполненные предпроектные и проектные работы по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» | 1.12 |
| 5. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта  «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности»  (руководитель- Громов Сергей Юрьевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2025 год | |
| 5.1. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности | | Обеспечение выполнения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) по объектам муниципальной собственности | 1.1; 1.2 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности»  (Громов Сергей Юрьевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2025-2026 годы | |
| 6.1. | Выполнение капитального ремонта объектов муниципальной собственности | | Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности | 1.5; 1.6 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление ремонта объектов муниципальной собственности»  (Громов Сергей Юрьевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2025-2026 годы | |
| 7.1. | Выполнение ремонта объектов муниципальной собственности | | Обеспечение выполнения ремонта объектов муниципальной собственности | 1.7; 1.8 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций  МКУ «Управление капительного строительства и ремонтов»  (Громов Сергей Юрьевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 8.1. | Выполнение целей, задач и функциональных обязанностей МКУ «УКСиР | | Обеспечение выполнения деятельности МКУ «УКСИР» | 1.9 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по разработке проектной, сметной и рабочей документации, подготовке проекта планировки территории»  (Аникин Антон Анатольевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 9.1. | Разработка проектной, сметной и рабочей документации, подготовка проекта планировки территории | | Обеспечение деятельность учреждения МАУ «Череповец-Проект» | 1.10; 1.11 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 3 778 201,2 | 1 468 887,7 | 775 942,9 | 186 745,6 | 186 745,6 | 186 745,6 | 6 583 268,6 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 3 778 201,2 | 1 468 887,7 | 775 942,9 | 186 745,6 | 186 745,6 | 186 745,6 | 6 583 268,6 |
| - городской бюджет | 869 432,6 | 243 971,6 | 243 192,3 | 186 745,6 | 186 745,6 | 186 745,6 | 1 916 833,3 |
| - областной бюджет | 2 908 768,6 | 1 224 916,1 | 532 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 466 435,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 75 304,1 | 767 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842 513,2 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 75 304,1 | 767 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842 513,2 |
| - городской бюджет | 15 220,4 | 7 672,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 892,5 |
| - областной бюджет | 60 083,7 | 759 537,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819 620,7 |
| 1.1. Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения, всего, в том числе: | 75 304,1 | 767 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842 513,2 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 75 304,1 | 767 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842 513,2 |
| - городской бюджет | 15 220,4 | 7 672,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 892,5 |
| - областной бюджет | 60 083,7 | 759 537,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819 620,7 |
| 2. Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 1 305,8 | 32 515,7 | 31 922,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 744,3 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 1 305,8 | 32 515,7 | 31 922,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 744,3 |
| - городской бюджет | 356,6 | 912,1 | 319,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 587,9 |
| - областной бюджет | 949,2 | 31 603,6 | 31 603,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 156,4 |
| 2.1. Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, всего, в том числе: | 1 305,8 | 32 515,7 | 31 922,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 744,3 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 1 305,8 | 32 515,7 | 31 922,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 744,3 |
| - городской бюджет | 356,6 | 912,1 | 319,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 587,9 |
| - областной бюджет | 949,2 | 31 603,6 | 31 603,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 156,4 |
| 3. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 20 625,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 625,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 20 625,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 625,0 |
| - городской бюджет | 4 125,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 725,0 |
| - областной бюджет | 16 500,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 900,0 |
| 3.1. Цифровизация городского хозяйства, всего, в том числе: | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| - городской бюджет | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 |
| - областной бюджет | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 600,0 |
| 3.2. Выполнены предпроектные и проектные работы по объекту « Парк в Зашекснинском районе», в том числе: | 16 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 625,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 16 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 625,0 |
| - городской бюджет | 3 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 325,0 |
| - областной бюджет | 13 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 300,0 |
| 4. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Организация и проведение мероприятий, направленных на создание объекта «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 28 508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 508,3 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 28 508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 508,3 |
| - городской бюджет | 28 508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 508,3 |
| 4.1. Выполнены предпроектные и проектные работы по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце», в том числе: | 28 508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 508,3 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 28 508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 508,3 |
| - городской бюджет | 28 508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 508,3 |
| 5. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 2 372 400,2 | 422 861,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 795 291,9 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 2 372 400,2 | 422 861,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 795 291,9 |
| - городской бюджет | 414 537,0 | 42 286,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456 823,2 |
| - областной бюджет | 1 957 863,2 | 380 575,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 338 438,7 |
| 5.1.Обеспечено выполнение работ по строительству, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 2 372 400,2 | 422 861,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 795 291,9 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 2 372 400,2 | 422 861,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 795 291,9 |
| - городской бюджет | 414 537,0 | 42 286,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456 823,2 |
| - областной бюджет | 1 957 863,2 | 380 575,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 338 438,7 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 850 632,2 | 0,0 | 525 496,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 376 128,9 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 850 632,2 | 0,0 | 525 496,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 376 128,9 |
| - городской бюджет | 78 581,4 | 0,0 | 52 549,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 131,1 |
| - областной бюджет: | 772 050,8 | 0,0 | 472 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 244 997,8 |
| 6.1. Обеспечено выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 850 632,2 | 0,0 | 525 496,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 376 128,9 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 850 632,2 | 0,0 | 525 496,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 376 128,9 |
| - городской бюджет | 78 581,4 | 0,0 | 52 549,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 131,1 |
| - областной бюджет | 772 050,8 | 0,0 | 472 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 244 997,8 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление ремонта объектов муниципальной собственности» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 123 179,9 | 55 555,6 | 27 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 513,3 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 123 179,9 | 55 555,6 | 27 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 513,3 |
| - городской бюджет | 21 858,2 | 5 555,6 | 2 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 191,6 |
| - областной бюджет | 101 321,7 | 50 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176 321,7 |
| 7.1. Обеспечено выполнение ремонта объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 123 179,9 | 55 555,6 | 27 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 513,3 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 123 179,9 | 55 555,6 | 27 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 513,3 |
| - городской бюджет | 21 858,2 | 5 555,6 | 2 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 191,6 |
| - областной бюджет | 101 321,7 | 50 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176 321,7 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 530 701,2 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 530 701,2 |
| - городской бюджет | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 530 701,2 |
| 8.1. Обеспечено выполнение деятельности, всего, в том числе: | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 530 701,2 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 530 701,2 |
| - городской бюджет | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 530 701,2 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по разработке проектной, сметной и рабочей документации, подготовке проекта планировки территории» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 217 795,5 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 709 272,5 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 217 795,5 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 709 272,5 |
| - городской бюджет, в том числе: | 217 795,5 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 709 272,5 |
| 9.1. Обеспечена деятельность учреждения МАУ «Череповец-Проект», всего, в том числе: | 217 795,5 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 709 272,5 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 217 795,5 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 709 272,5 |
| - городской бюджет | 217 795,5 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 709 272,5 |

Приложение 1

к паспорту

муниципальной программы

Перечень объектов, в отношении которых

в рамках муниципальной программы (комплексной программы)

планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,

или приобретение в рамках капитальных вложений

| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Источники финансового обеспечения | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб./  Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию / приобретения | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Всего, в том числе: | Х | Х | 2 372 400,2 | 422 861,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 795 291,9 |
| - бюджетные источники,  в том числе | Х | Х | 2 372 400,2 | 422 861,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 795 261,9 |
| городской бюджет | Х | Х | 414 537,0 | 42 286,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456 823,2 |
| областной бюджет | Х | Х | 1 957 863,2 | 380 575,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 338 438,7 |
| 2 | Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | Всего, в том числе: | Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе | Срок окончания реализации не определен | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| - бюджетные источники, в том числе | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| городской бюджет | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 2.2 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | Всего, в том числе: | Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 2025 | 527 625,8 | 351 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879 376,4 |
| - бюджетные источники, в том числе | 527 625,8 | 351 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879 376,4 |
| городской бюджет | 52 762,6 | 35 175,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 937,7 |
| областной бюджет | 474 863,2 | 316 575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791 438,7 |
| 2.3 | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | Всего, в том числе: | Строительство инженерной и транс-портной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | Срок окончания реализации не определен | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 |
| - бюджетные источники, в том числе | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 |
| городской бюджет | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 |
| 2.4 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | Всего, в том числе: | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | 2025 | 944 444,5 | 71 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 015 555,6 |
| - бюджетные источники, в том числе | 944 444,5 | 71 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 015 555,6 |
| городской бюджет | 94 444,5 | 7 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 555,6 |
| областной бюджет | 850 000,0 | 64 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 914 000,0 |
| 2.5 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | Всего, в том числе: | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района 2 этап | 2025 | 333 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333 333,3 |
| - бюджетные источники, в том числе | 333 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333 333,3 |
| городской бюджет | 33 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 333,3 |
| областной бюджет | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 |
| 2.6 | Кладбище № 5 | Всего, в том числе: | Строительство кладбища № 5 | 2025 | 187 821,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 821,2 |
| - бюджетные источники, в том числе | 187 821,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 821,2 |
| городской бюджет | 187 821,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 821,2 |
| 2.7 | Детский сад на 204 мест в 103 мкр. | Всего, в том числе: | Строительство детского сада на 204 места и ввод в эксплуатацию | Срок окончания реализации не определен | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 |
| - бюджетные источники, в том числе | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 |
| городской бюджет | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 |
| 2.8 | Детский сад в мкр. 108 | Всего, в том числе: | Строительство детского сада в 108 мкр. и ввод в эксплуатацию | Срок окончания реализации не определен | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,3 |
| - бюджетные источники, в том числе | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,3 |
| городской бюджет | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,3 |
| 2.9 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | Всего, в том числе: | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне | 2025 | 370 783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370 783,7 |
| - бюджетные источники, в том числе | 370 783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370 783,7 |
| городской бюджет | 37 783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 783,7 |
| областной бюджет | 333 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333 000,0 |
| 2.10 | Гараж для снегоуплотнительной техники | Всего, в том числе: | Строительство гаража для снегоуплотнительной техники | 2025 | 8 000,0 |  |  |  |  |  | 8 000,0 |
| - бюджетные источники, в том числе | 8 000,0 |  |  |  |  |  | 8 000,0 |
| городской бюджет | 8 000,0 |  |  |  |  |  | 8 000,0 |
| 3 | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию / приобретения, единиц | | | | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

Приложение 2

к паспорту

муниципальной программы

Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности

| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Всего бюджетные источники, в том числе: | 931 242,1 | 803 724,8 | 561 419,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 296 386,4 |
| городской бюджет | 94 958,4 | 9 384,2 | 53 668,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 011,5 |
| областной бюджет | 836 283,7 | 794 340,6 | 507 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 138 374,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | | | | | | | | |
| 2.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | Всего бюджетные источники, в том числе: | 1 305,8 | 32 515,7 | 31 922,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 744,3 |
| городской бюджет | 356,6 | 912,1 | 319,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 587,9 |
| областной бюджет | 949,2 | 31 603,6 | 31 603,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 156,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | | | | | | | | |
| 3.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | Всего бюджетные источники, в том числе: | 75 344,1 | 767 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842 513,2 |
| городской бюджет | 15 220,4 | 7 672,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 892,5 |
| областной бюджет | 60 083,7 | 759 537,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819 620,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | |
| 4.1 | Цифровизация  городского хозяйства | Всего бюджетные источники, в том числе | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
|  | городской бюджет | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 |
|  | областной бюджет | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 600,0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | |
| 5.1 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111) (капитальный ремонт) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 238 107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238 107,8 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 23 810,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 810,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 214 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214 297,0 |
| 5.2 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 757 796,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757 796,3 |
| городской бюджет | 75 796,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 796,3 |
| областной бюджет | 682 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682 000,0 |
| 5.3 | Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 92 835,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 835,9 |
| городской бюджет | 2 785,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785,1 |
| областной бюджет | 90 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 050,8 |
| 5.4 | МАОУ «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа № 38»  (ул. Ком. Белова, 9) | Всего бюджетные источники, в том числе | 0,0 | 0,0 | 287 388,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 388,9 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 28 738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 738,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 258 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258 650,0 |