ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

за 2023 год

на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Жилье»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец года | Фактическое значение за 2023 год (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, единица | 2 | 2 | 100 | Заключен муниципальный контракт 20.02.2023 на выполнения работ по строительству объекта «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 15.12.2023. Работы выполнены в полном объеме. Заключен муниципальный контракт 01.03.2023 на выполнения работ по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.», со сроком выполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024 |
| 2 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. | 95,0 | 138,2 | 145 | Увеличение объема ввода произошло в результате высокой степени готовности домов на начало 2023 года |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб. | Исполнение за 2023 год (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства: «Магистральные сети для застройки во-сточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» |
| 1.1 | Общий бюджет | 111 800,2 | 111 800,2 | 100 | Заключен муниципальный контракт 20.02.2023 на выполнение работ по строительству объекта «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», со сроком выполнения работ с 01.04.2023 по 15.12.2023. Работы выполнены в полном объеме |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | – | – | – | – |
| 2 | Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства: «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.» |
| 2.1 | Общий бюджет | 198 727,0 | 198 727,0 | 100 | Заключен муниципальный контракт 01.03.2023 на выполнение работ по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024 |
| 2.2 | Внебюджетное финансирование | – | – | – | – |
|  | ИТОГО: | 310 527,2 | 310 527,2 | 100 |  |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Проблемные вопросы и риски отсутствуют.