ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

за 1 квартал 2024 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец года | Фактическое значение за 1 кв. 2024 года (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 44 | 0 | 0 | Дата окончания работ по договорам, заключенным на благоустройство дворовых территорий, до 31.08.2024 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | - | - | Заключен муниципальный контракт 15.03.2024 на выполнения работ по благоустройству общественной территории «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» (3 этап – участок от ул. М. Горького до Октябрьского моста)», начало выполнения работ: 01.04.2024, окончание выполнения работ – 30.08.2024 года. В настоящее время работы начаты. |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании области с численностью населения свыше 1000 человек | 2,6 | - | - | Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области) | 3,0 | - | - |  |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуют проекты по созданию комфортной городской среды,% | 30 | - | - |  |
| 6 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды,% | 90 | - | - |  |
| 7 | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства,% | 100 | - | - |  |
| 8 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальном образовании области с численностью свыше 1000 человек, % | 1,3 | - | - |  |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» запланировано благоустройство 44 дворовых и 1 общественной территорий города. В настоящее время ведутся работы по благоустройству 8 дворовых территорий.

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на 2024 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 кв. 2024 года (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» |
| 1.1 | Общий бюджет: | 305 482,4 | - | - | - |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | - | - | - | - |
| 2 | Цифровизация городского хозяйства в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» |
| 2.1 | Общий бюджет | 4 000,0 | - | - | - |
| 2.2 | Внебюджетное финансирование | - | - | - | - |
| 3 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» |
| 3.1 | Общий бюджет | 188 495,5 | - | - | - |
| 3.2 | Внебюджетное финансирование | - | - | - | - |
| 4 | Благоустройство общественных пространств муниципального образования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» |
| 4.1 | Общий бюджет | 329 250,0 | - | - |  |
| 4.2 | Внебюджетное финансирование |  | - | - |  |
| 5 | Обустройство детских и спортивных площадок в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» |
| 5.1 | Общий бюджет | 50 000,0 | - | - |  |
| 5.2 | Внебюджетное финансирование | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 877 227,9 | - | - |  |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

| № п/п | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |