ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

за 1 квартал 2024 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Жилье»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец года | Фактическое значение за 1 кв. 2024 г. (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. | 97,0 | 28,1 | 29 |  |
| 2 | Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, единица | 1 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на выполнения работ по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024 |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб. | Исполнение за 1 кв. 2024 г. (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.» |
| 1.1 | Общий бюджет | 578 164,0 | 0,0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на выполнения работ по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024 |
|  | ИТОГО: | 578 164,0 | 0,0 | 0 |  |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

| № п/п | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |