

**ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ**

**МЭРИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

О внесении изменений

в постановление мэрии города

от 27.09.2024 № 2569

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DA5C709B786DAE47A934F0B81BC74FAFC368DFBAC695AF030C670FB39B057BEA20C6BF757A020C32EE174174A456C45A108365C74020A1E9sEuCG) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города от 31.05.2024 № 1456 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца», утвержденную постановлением мэрии города от 27.09.2024 № 2569 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» (в редакции постановления мэрии города от 20.01.2025 № 31), следующие изменения:

1.1. Раздел IV «Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления» изложить в новой редакции:

«Для достижения цели муниципальной программы реализуются задачи:

- совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли;

- приведение в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения;

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности;

- выполнение капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

- выполнение ремонта объектов муниципальной собственности;

- разработка проектной, сметной и рабочей документации, подготовка проекта планировки территории;

- разработка проектной, сметной и рабочей документации по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце»;

- разработка проектной, сметной и рабочей документации по капитальному ремонту городских библиотек;

- разработка проектной, сметной и рабочей документации по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа;

- выполнение целей, задач и функциональных обязанностей МКУ «УКСиР»;

- организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств;

- выполнение капитального ремонта сетей водопроводов.

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта и ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается в том числе осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов.

В основе данной муниципальной программе лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

При решении задач, связанных с улучшением улично-дорожной сети, будут решены проблемы с автомобильными дорогами, имеющими огромное значение для города. Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Привлечение средств всех уровней бюджетов и участие в региональных и федеральных проектах по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования, культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных учреждений;

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;

- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;

- укрепить материально-техническую базу культурно-досуговых, образовательных, физкультурно-оздоровительных учреждений;

- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;

- снизить число дорожно-транспортных происшествий;

- повысит уровень благоустройства общественных территорий и пространств города.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы – комитетом по управлению имуществом города совместно с соисполнителями: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» и муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект».

1.2. Раздел V «Паспорт муниципальной программы **«**Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» и приложения 1-2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

3. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города В.Е. Германов

Приложение

к постановлению мэрии города

от №

V. Паспорт  
муниципальной программы **«**Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную

инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца»

(далее - Программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор Программы | Дмитриев Артем Сергеевич, первый заместитель мэра города |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»);  муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» (далее - МАУ «Череповец-Проект») |
| Период реализации муниципальной Программы | 2025-2030 годы |
| Цель Программы | Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 9 517 825,8 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Вологодской области | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области в соответствии с нормативными требованиями/ государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

2. Показатели Программы

| №  п/п | Наименование  показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Цель: «Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов муниципальной собственности по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) | % | 82,4 | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.2. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, запланированных к сдаче в эксплуатацию | единица | 7 | 2023 | 5 | 2 | - | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.3. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в сфере дорожное хозяйство (интеллектуальная транспортная система) | единица | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | КУИ,  МКУ  «УКСиР» | Общесистемные меры  развития  дорожного хозяйства |
| 1.4. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта в сфере «дорожное хозяйство» (мостовые переходы) | единица | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | КУИ,  МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.5. | Доля объектов муниципальной собственности по которым выполнены работы по капитальному ремонту (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) | % | 91,3 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.6. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта в части работ текущего года | единица | 4 | 2023 | 7 | - | 2 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.7 | Доля объектов муниципальной собственности, на которых выполнены работы по ремонту | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.8 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта в части работ текущего года | единица | 1 | 2023 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.9 | Доля объектов муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) | % | 87,8 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.10 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым завершена разработка проектной, сметной, рабочей документации, подготовка проектов планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | единица | 16 | 2024 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.11 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым завершена разработка проектной, сметной, рабочей документации, подготовка проектов планировки территории (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) в рамках субсидии на иные цели | единица | 20 | 2024 | 27 | - | - | - | - | - | МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.12 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым завершена разработка проектной, сметной, рабочей документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) в рамках субсидии на иные цели («Театр для детей и молодежи в городе Череповце») | единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.13 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым завершена разработка проектной документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) | единица | 1 | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.14 | Доля реализованных мероприятий по цифро-визации городского хозяйства | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.15 | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 100 | 2024 | - | - | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.16 | Доля реализованных мероприятий по выполнению капитального ремонта сетей водопроводов | % | - | 2024 | - | 100 | 100 | - | - | - | МКУ  «УКСиР» | - |
| 1.17 | Количество объектов по капитальному ремонту городских библиотек, по которым завершена разработка проектной, сметной, рабочей документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) рамках субсидии на иные цели | единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | МАУ «Череповец-Проект» | - |
| 1.18 | Количество объектов по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа, по которым завершена разработка проектной, сметной, рабочей документации (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) в рамках субсидии на иные цели | единица | - | - | 3 | - | - | - | - | - | МАУ «Череповец-Проект» | - |

3. Структура Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. Муниципальный проект «Дорожная сеть»  (руководитель Травин Александр Викторович) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  КУИ, МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2024-2026 годы | |
| 1.1. | | Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения | Выполнение капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну | 1.4 |
| 2. Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»  (руководитель Дмитриев Артем Сергеевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  КУИ, МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2023-2027 годы | |
| 2.1. | | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 1.3 |
| 3. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»  (руководитель Дмитриев Артем Сергеевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации: 2025-2027 годы |  |
| 3.1. | | Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств | Обеспечение выполнения работ по цифровизации городского хозяйства; благоустройство Макаринской рощи у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1, обеспечение выполнения проектных работ (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) | 1.13, 1.14,1.15 |
| 4. Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»  (руководитель Дмитриев Артем Сергеевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  КУИ, МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2026-2027 годы | |
| 4.1 | | Выполнение капитального ремонта сетей водопроводов | проведение капитального ремонта сетей водопроводов Индустриального района, Зашекснинского района, Северного района,  Заягорбского района | 1.16 |
| 5. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта  «Организация и проведение мероприятий, направленных на создание объекта «Театр для детей и молодежи в городе Череповце»  (руководитель Аникин Антон Анатольевич) | | | | |
| МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации: 2025 год | |
| 5.1. | | Разработка проектной, сметной и рабочей документации по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце | Выполненные предпроектные и проектные работы по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» | 1.12 |
| 6. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта  «Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту городских библиотек»  (руководитель Аникин Антон Анатольевич) | | | | |
| МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации: 2025 год | |
| 6.1 | | Разработка проектной, сметной и рабочей документации по капитальному ремонту городских библиотек | Выполнены предпроектные и проектные работы | 1.17 |
| 7. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта  «Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа»  (руководитель Аникин Антон Анатольевич) | | | | |
| МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации: 2025 год | |
| 7.1. | | «Разработка проектной, сметной и рабочей документации по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа» | Выполнены предпроектные и проектные работы | 1.18 |
| 8. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта  «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности»  (руководитель- Громов Сергей Юрьевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2025-2026 годы | |
| 8.1. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности | | Обеспечение выполнения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации (включая прохождение государственной экспертизы, технологическое присоединение, авторский надзор и т.п.) по объектам муниципальной собственности | 1.1; 1.2 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности»  (Громов Сергей Юрьевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2025-2027 годы | |
| 9.1. | Выполнение капитального ремонта объектов муниципальной собственности | | Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности | 1.5; 1.6 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление ремонта объектов муниципальной собственности»  (Громов Сергей Юрьевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации: 2025-2027 годы | |
| 10.1. | Выполнение ремонта объектов муниципальной собственности | | Обеспечение выполнения ремонта объектов муниципальной собственности | 1.7; 1.8 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций  МКУ «Управление капительного строительства и ремонтов»  (Громов Сергей Юрьевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МКУ «УКСиР» | | | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 11.1. | Выполнение целей, задач и функциональных обязанностей МКУ «УКСиР | | Обеспечение выполнения деятельности МКУ «УКСИР» | 1.9 |
| 12. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по разработке проектной, сметной и рабочей документации, подготовке проекта планировки территории»  (Аникин Антон Анатольевич) | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта:  МАУ «Череповец-Проект» | | | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 12.1. | Разработка проектной, сметной и рабочей документации, подготовка проекта планировки территории | | Обеспечена деятельность МАУ «Череповец-Проект», выполнение предпроектных и проектных работ | 1.10; 1.11 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 5 909 902,0 | 2018 812,0 | 1 028 875,0 | 186 745,6 | 186 745,6 | 186 745,6 | 9 517 825,8 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 5 909 902,0 | 2 018 812,0 | 1 028 875,0 | 186 745,6 | 186 745,6 | 186 745,6 | 9 517 825,8 |
| - городской бюджет | 1 272 310,8 | 541 271,8 | 270 876,4 | 186 745,6 | 186 745,6 | 186 745,6 | 2 644 695,8 |
| - областной бюджет | 3 077 682,7 | 1 195 001,8 | 564 070,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 836 754,7 |
| - федеральный бюджет | 1 559 908,5 | 282 538,5 | 193 928,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 036 375,3 |
| 1. Муниципальный проект «Дорожная сеть» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 1 549 595,2 | 734 926,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 284 522,1 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 1 549 595,2 | 734 926,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 284 522,1 |
| - городской бюджет | 15 543,2 | 7 349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 892,5 |
| - областной бюджет | 92 043,1 | 727 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819 620,7 |
| - федеральный бюджет | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 442 008,9 |
| 1.1. Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения, всего, в том числе: | 1 549 595,2 | 734 926,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 284 522,1 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 1 549 595,2 | 734 926,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 284 522,1 |
| - городской бюджет | 15 543,2 | 7 349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 892,5 |
| - областной бюджет | 92 043,1 | 727 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819 620,7 |
| - федеральный бюджет | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 442 008,9 |
| 2. Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 24 196,9 | 76 873,8 | 78 053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 124,5 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 24 196,9 | 76 873,8 | 78 053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 124,5 |
| - городской бюджет | 523,1 | 768,7 | 780,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 072,3 |
| - областной бюджет | 1 420,5 | 8 371,6 | 12 363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 155,9 |
| - федеральный бюджет | 22 253,3 | 67 733,5 | 64 909,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 896,3 |
| 2.1. Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, всего, в том числе: | 24 196,9 | 76 873,8 | 78 053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 124,5 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 24 196,9 | 76 873,8 | 78 053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 124,5 |
| - городской бюджет | 523,1 | 768,7 | 780,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 072,3 |
| - областной бюджет | 1 420,5 | 8 371,6 | 12 363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 155,9 |
| - федеральный бюджет | 22 253,3 | 67 733,5 | 64 909,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 896,3 |
| 3. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 146 317,1 | 124 463,8 | 119 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390 372,9 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 146 317,1 | 124 463,8 | 119 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390 372,9 |
| - городской бюджет | 29 465,7 | 24 892,8 | 23 918,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 276,9 |
| - областной бюджет | 21 205,1 | 12 554,8 | 16 819,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 579,7 |
| - федеральный бюджет | 95 646,3 | 87 016,2 | 78 853,8 |  |  |  | 261 516,3 |
| 3.1. Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства, всего, в том числе: | 2 324,9 | 2 250,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 824,9 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 2 324,9 | 2 250,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 824,9 |
| - городской бюджет | 524,9 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 424,9 |
| - областной бюджет | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 |
| 3.2. Благоустроена Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1, всего, в том числе: | 127 367,2 | 122 213,8 | 117 342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 923,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 127 367,2 | 122 213,8 | 117 342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 923,0 |
| - городской бюджет | 25 615,8 | 24 442,8 | 23 468,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 527,0 |
| - областной бюджет | 6 105,1 | 10 754,8 | 15 019,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 879,7 |
| - федеральный бюджет | 95 646,3 | 87 016,2 | 78 853,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261 516,3 |
| 3.3. Выполнены предпроектные и проектные работы по объекту « Парк в Зашекснинском районе», в том числе: | 16 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 625,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 16 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 625,0 |
| - городской бюджет | 3 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 325,0 |
| - областной бюджет | 13 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 300,0 |
| 4. Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 0,0 | 216 591,2 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307 800,3 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 216 591,2 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307 800,3 |
| - городской бюджет | 0,0 | 8 880,2 | 4 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 984,6 |
| - областной бюджет | 0,0 | 79 922,2 | 36 939,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 861,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 127 788,8 | 50 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177 953,8 |
| 4.1. Проведен капитальный ремонт сети водопровода Индустриального района, всего, в том числе: | 0,0 | 74 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 174,6 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 74 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 174,6 |
| - городской бюджет | 0,0 | 3 041,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 041,1 |
| - областной бюджет | 0,0 | 27 370,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 370,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 43 763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 763,0 |
| 4.2. Проведен капитальный ремонт сети водопровода Зашекснинского района, всего, в том числе: | 0,0 | 24 523,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 523,2 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 24 523,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 523,2 |
| - городской бюджет | 0,0 | 1 005,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 005,4 |
| - областной бюджет | 0,0 | 9 049,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 049,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 14 468,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 468,7 |
| 4.3. Проведен капитальный ремонт сети водопровода Северного района, всего, в том числе: | 0,0 | 117 893,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 893,4 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 117 893,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 893,4 |
| - городской бюджет | 0,0 | 4 833,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 833,7 |
| - областной бюджет | 0,0 | 43 502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 502,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 69 557,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 557,1 |
| 4.4. Проведен капитальный ремонт сети водопровода Заягорбского района, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 |
| - городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 4 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 104,4 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 36 939,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 939,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 165,0 |
| 5. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Организация и проведение мероприятий, направленных на создание объекта «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 78 188,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 188,1 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 78 188,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 188,1 |
| - городской бюджет | 78 188,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 188,1 |
| 5.1. Выполнены предпроектные и проектные работы по объекту «Театр для детей и молодежи в городе Череповце», в том числе: | 78 188,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 188,1 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 78 188,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 188,1 |
| - городской бюджет | 78 188,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 188,1 |
| 6. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту городских библиотек» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 3 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 485,6 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 3 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 485,6 |
| - городской бюджет | 3 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 485,6 |
| 6.1. Выполнены предпроектные и проектные работы | 3 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 485,6 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 3 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 485,6 |
| - городской бюджет | 3 485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 485,6 |
| 7. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта «Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 9 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 109,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 9 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 109,0 |
| - городской бюджет | 9 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 109,0 |
| 7.1. Выполнены предпроектные и проектные работы | 9 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 109,0 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 9 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 109,0 |
| - городской бюджет | 9 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 109,0 |
| 8. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 2 530 296,8 | 623 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 153 951,9 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 2 530 296,8 | 623 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 153 951,9 |
| - городской бюджет | 451 333,6 | 307 079,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 758 413,2 |
| - областной бюджет | 2 078 963,2 | 316 575,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 395 538,7 |
| 8.1.Обеспечено выполнение работ по строительству, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 2 530 296,8 | 623 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 153 951,9 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 2 530 296,8 | 623 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 153 951,9 |
| - городской бюджет | 451 333,6 | 307 079,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 758 413,2 |
| - областной бюджет | 2 078 963,2 | 316 575,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 395 538,7 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 979 504,1 | 0,0 | 525 496,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 505 000,7 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 979 504,1 | 0,0 | 525 496,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 505 000,7 |
| - городской бюджет | 207 453,3 | 0,0 | 52 549,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260 002,9 |
| - областной бюджет: | 772 050,8 | 0,0 | 472 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 244 997,8 |
| 9.1. Обеспечено выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 979 504,1 | 0,0 | 525 496,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 505 000,7 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 979 504,1 | 0,0 | 525 496,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 505 000,7 |
| - городской бюджет | 207 453,3 | 0,0 | 52 549,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260 002,9 |
| - областной бюджет | 772 050,8 | 0,0 | 472 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 244 997,8 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление ремонта объектов муниципальной собственности» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 156 099,2 | 55 555,6 | 27 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239 432,6 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 156 099,2 | 55 555,6 | 27 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239 432,6 |
| - городской бюджет | 44 099,2 | 5 555,6 | 2 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 432,6 |
| - областной бюджет | 112 000,0 | 50 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 000,0 |
| 10.1. Обеспечено выполнение ремонта объектов муниципальной собственности, всего, в том числе: | 136 527,8 | 55 555,6 | 27 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219 861,2 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 136 527,8 | 55 555,6 | 27 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219 861,2 |
| - городской бюджет | 24 527,8 | 5 555,6 | 2 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 861,2 |
| - областной бюджет | 112 000,0 | 50 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 000,0 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 530 701,2 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 530 701,2 |
| - городской бюджет | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 530 701,2 |
| 11.1. Обеспечено выполнение деятельности МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», всего, в том числе: | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 530 701,2 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 530 701,2 |
| - городской бюджет | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 88 450,2 | 530 701,2 |
| 12. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по разработке проектной, сметной и рабочей документации, подготовке проекта планировки территории» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 344 659,8 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 836 136,8 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 344 659,8 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 836 136,8 |
| - городской бюджет, в том числе: | 344 659,8 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 836 136,8 |
| 12.1. Обеспечена деятельность МАУ «Череповец-Проект», выполнены предпроектные и проектные работы, всего, в том числе: | 344 659,8 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 836 136,8 |
| Бюджетные источники (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе: | 344 659,8 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 836 136,8 |
| - городской бюджет | 344 659,8 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 98 295,4 | 836 136,8 |

Приложение 1

к паспорту

муниципальной программы

Перечень объектов, в отношении которых

в рамках муниципальной программы (комплексной программы)

планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,

или приобретение в рамках капитальных вложений

| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Источники финансового обеспечения | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб./  Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию / приобретения | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Всего, в том числе: | Х | Х | 2 530 296,8 | 623 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 153 951,9 |
| - бюджетные источники,  в том числе | Х | Х | 2 530 296,8 | 623 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 153 951,9 |
| городской бюджет | Х | Х | 451 333,6 | 307 079,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 758 413,2 |
| областной бюджет | Х | Х | 2 078 963,2 | 316 575,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 395 538,7 |
| 2 | Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | Всего, в том числе: | Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе | Срок окончания реализации не определен | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| - бюджетные источники, в том числе | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| городской бюджет | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 2.2 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | Всего, в том числе: | Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 2026 | 527 625,8 | 351 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879 376,4 |
| - бюджетные источники, в том числе | 527 625,8 | 351 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879 376,4 |
| городской бюджет | 52 762,6 | 35 175,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 937,7 |
| областной бюджет | 474 863,2 | 316 575,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791 438,7 |
| 2.3 | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | Всего, в том числе: | Строительство инженерной и транс-портной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | Срок окончания реализации не определен | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 |
| - бюджетные источники, в том числе | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 |
| городской бюджет | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 |
| 2.4 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | Всего, в том числе: | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | 2026 | 1 079 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 079 000,0 |
| - бюджетные источники, в том числе | 1 079 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 079 000,0 |
| городской бюджет | 107 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 900,0 |
| областной бюджет | 971 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 971 100,0 |
| 2.5 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | Всего, в том числе: | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района 2 этап | 2026 | 333 670,9 | 271 904,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605 575,4 |
| - бюджетные источники, в том числе | 333 670,9 | 271 904,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605 575,4 |
| городской бюджет | 33 670,9 | 271 904,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305 575,4 |
| областной бюджет | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 |
| 2.6 | Кладбище № 5 | Всего, в том числе: | Строительство кладбища № 5 | 2025 | 204 932,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 932,6 |
| - бюджетные источники, в том числе | 204 932,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 932,6 |
| городской бюджет | 204 932,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 932,6 |
| 2.7 | Детский сад на 204 мест в 103 мкр. | Всего, в том числе: | Строительство детского сада на 204 места и ввод в эксплуатацию | Срок окончания реализации не определен | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 |
| - бюджетные источники, в том числе | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 |
| городской бюджет | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,4 |
| 2.8 | Детский сад в мкр. 108 | Всего, в том числе: | Строительство детского сада в 108 мкр. и ввод в эксплуатацию | Срок окончания реализации не определен | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,3 |
| - бюджетные источники, в том числе | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,3 |
| городской бюджет | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,3 |
| 2.9 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | Всего, в том числе: | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне | 2025 | 370 783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370 783,7 |
| - бюджетные источники, в том числе | 370 783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370 783,7 |
| городской бюджет | 37 783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 783,7 |
| областной бюджет | 333 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333 000,0 |
| 2.10 | Гараж для снегоуплотнительной техники | Всего, в том числе: | Строительство гаража для снегоуплотнительной техники | 2025 | 10 065,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 065,4 |
| - бюджетные источники, в том числе | 10 065,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 065,4 |
| городской бюджет | 10 065,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 065,4 |
| 2.11 | Стелы на въездах в город | Всего, в том числе: | Строительство стел на въездах в город | 2025 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| - бюджетные источники, в том числе | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| городской бюджет | 2.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.500,0 |
| 2.12 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | Всего, в том числе: | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 2025 | 1 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 326,7 |
| - бюджетные источники, в том числе | 1 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 326,7 |
| городской бюджет | 1 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 326,7 |
| 3 | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию / приобретения, единиц | | | | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

Приложение 2

к паспорту

муниципальной программы

Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности

| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Всего бюджетные источники, в том числе: | 2 555 621,1 | 1 030 641,9 | 697 009,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 283 272,6 |
| городской бюджет | 224 044,5 | 17 448,2 | 57 884,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299 377,3 |
| областной бюджет | 867 314,4 | 817 671,4 | 524 050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 209 036,3 |
| федеральный бюджет | 1 464 262,2 | 195 522,3 | 115 074,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 774 859,0 |
| 2 | Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | | | | | | | | |
| 2.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | Всего бюджетные источники, в том числе: | 24 196,9 | 76 873,8 | 78 053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 124,5 |
| городской бюджет | 523,1 | 768,7 | 780,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 072,3 |
| областной бюджет | 1 420,5 | 8 371,6 | 12 363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 155,9 |
| федеральный бюджет | 22 253,3 | 67 733,5 | 64 909,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 896,3 |
| 3 | Муниципальный проект «Дорожная сеть» | | | | | | | | |
| 3.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | Всего бюджетные источники, в том числе: | 1 549 595,2 | 734 926,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 284 522,1 |
| городской бюджет | 15 543,2 | 7 349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 892,5 |
| областной бюджет | 92 043,1 | 727 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819 620,7 |
| федеральный бюджет | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 442 008,9 |
| 4 | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | |
| 4.1 | Цифровизация  городского хозяйства | Всего бюджетные источники, в том числе | 2 324,9 | 2 250,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 824,9 |
| городской бюджет | 524,9 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 424,9 |
| областной бюджет | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 |
| 5 | Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| 5.1 | Сети водопровода  Индустриального  района | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 74 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 174,6 |
| городской бюджет | 0,0 | 3 041,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 041,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 27 370,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 370,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 43 763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 763,0 |
| 5.2 | Сети водопровода  Зашекснинского  района | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 24 523,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 523,2 |
| городской бюджет | 0,0 | 1 005,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 005,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 9 049,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 049,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 14 468,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 468,7 |
| 5.3 | Сети водопровода  Северного района | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 117 893,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 893,4 |
| городской бюджет | 0,0 | 4 833,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 833,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 43 502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 502,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 69 557,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 557,1 |
| 5.4 | Сети водопровода  Заягорбского района | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 209,1 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 4 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 104,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 36 939,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 939,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 165,0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | |
| 5.1 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 238 107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238 107,8 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 23 810,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 810,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 214 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214 297,0 |
| 5.2 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 757 796,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757 796,3 |
| городской бюджет | 75 796,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 796,3 |
| областной бюджет | 682 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682 000,0 |
| 5.3 | Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | Всего бюджетные источники, в том числе: | 92 835,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 835,9 |
| городской бюджет | 2 785,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 785,1 |
| областной бюджет | 90 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 050,8 |
| 5.4 | МАОУ «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа № 38»  (ул. Ком. Белова, 9) | Всего бюджетные источники, в том числе | 0,0 | 0,0 | 287 388,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 388,9 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 28 738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 738,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 258 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258 650,0 |
| 5.6 | Ул. Любецкая от ул. Городецкой до ул. Монтклер | Всего бюджетные источники, в том числе | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,0 |
| городской бюджет | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,0 |
| 5.7 | ИЭМ «Усадьба Гальских» (Здание Людской избы, ул. Матуринская, 30) | Всего бюджетные источники, в том числе | 23 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 000,0 |
| городской бюджет | 23 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 000,0 |
| 5.8 | МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа № 23"( ул. Монтклер, 12а) | Всего бюджетные источники, в том числе | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 |
| городской бюджет | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 |
| 5.9 | Дворец бокса «Олимп» имени В.Б. Штейнгарта МАОУ ДО «СШОР № 3» | Всего бюджетные источники, в том числе | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| городской бюджет | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| 5.10 | Парковка у здания мэрии (пр. Строителей, 2) | Всего бюджетные источники, в том числе | 117,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,6 |
| городской бюджет | 117,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,6 |
| 5.11 | Парковки | Всего бюджетные источники, в том числе | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,8 |
| городской бюджет | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,8 |
| 5.12 | Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменского с/с, д. Харламовская (ДОЛ «Искра») | Всего бюджетные источники, в том числе | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| городской бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 5.13 | Въездной знак "Череповец" | Всего бюджетные источники, в том числе | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 |
| городской бюджет | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 |