ОТЧЕТ

о реализации национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

за 1 квартал 2023 года

Информация о реализации регионального проекта «Дорожная сеть»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя,  ед. изм. | План на 2023 год, % | Факт за 1 кв. 2023 г., % | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 82,1 | 74 | 90,1 | В 1 квартале 2023 года составлена сметная документация, пройдена экспертиза смет, размещена на площадке ЕИС 22.03.2023. Заключение контракта 24.04.2023. |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | План на 2023 год, тыс. руб. | Факт за 1 кв. 2023 г., тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») | 214 376 | 0 | 0 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

Информация отсутствует.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.